F01 - Acta de entrega técnica y línea base

Acta formal de entrega técnica y línea base de software — Plataforma Zinco (Ecosistema CTeI UNICOR)

Uso de esta plantilla Fijar exactamente qué versión, código, configuración, datos, manuales y evidencias se entregan. Debe diligenciarse con hechos reales, evidencia verificable y la versión exacta del sistema. Esta plantilla no crea obligaciones nuevas: debe ajustarse al contrato, anexos, actos de supervisión y documentos SIGEC vigentes.

| Control documental | Diligenciar |
| --- | --- |
| Proyecto / contrato / BPIN | Proyecto Zinco — Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) / Universidad de Córdoba (UNICOR) — Gateway IT S.A.S. |
| Sistema / servicio | Plataforma Zinco (Sistema de Gestión y Articulación del Ecosistema CTeI — Actores, Retos, Soluciones, Proyectos I+D+i) |
| Código del documento | F01 |
| Versión del documento | 1.0 (Línea Base Inicial de Entrega Técnica) |
| Fecha | 2026-02-24 / Formalización y cierre: 2026-09-09 |
| Proveedor / elaboró | Gateway IT S.A.S. — Camilo Cervantes Salazar (Líder Técnico de Desarrollo) |
| Revisó | Equipo de Supervisión Técnica de TI — Universidad de Córdoba (UNICOR) |
| Aprobó | Dirección / Supervisión Contractual CTeI — Universidad de Córdoba (UNICOR) |
| Clasificación de información | Uso Interno / Institucional — Documento Oficial de Entrega Técnica |

# Tabla de contenido

| Sección | Página |
| --- | --- |
| 1. Identificación | Pág. 2 |
| 2. Línea base de software | Pág. 2 |
| 3. Línea base de configuración | Pág. 3 |
| 4. Entregables adjuntos | Pág. 3 |
| 5. Verificaciones | Pág. 4 |
| 6. Reservas y pendientes | Pág. 4 |
| 7. Entrega y recepción | Pág. 5 |
| Anexo A. Registro de evidencias | Pág. 5 |
| Anexo B. Hallazgos, acciones y cierre | Pág. 6 |
| Anexo C. Aprobaciones | Pág. 6 |

# Instrucciones de diligenciamiento

- No completar con frases genéricas como “funciona correctamente”. Describir qué se verificó y adjuntar la evidencia.

- Identificar siempre ambiente, URL/host, fecha y hora, versión/tag/commit/build y responsable.

- Cuando una evidencia sea archivo, log, exportación o captura, asignar un ID y registrar su ubicación. Añadir hash SHA-256 cuando sea útil para demostrar integridad.

- No escribir contraseñas, tokens, llaves privadas o secretos. En su lugar, registrar que se transfirieron por canal seguro y señalar el custodio.

- Un campo “No aplica” debe incluir justificación y, cuando corresponda, aprobación del responsable competente.

- Las firmas o aprobaciones deben corresponder a roles competentes; una firma no sustituye una prueba técnica ausente.

| Referencias de diseño de la plantilla | Aplicación |
| --- | --- |
| UNICOR PGDT-020 | Referencia de control/documentación; verificar aplicabilidad contractual e institucional. |
| ISO/IEC/IEEE 12207:2026 | Referencia de control/documentación; verificar aplicabilidad contractual e institucional. |
| ISO/IEC/IEEE 15289:2019 | Referencia de control/documentación; verificar aplicabilidad contractual e institucional. |

# 1. Identificación

| Campo que debe documentarse | Información diligenciada | Evidencia / ID / referencia |
| --- | --- | --- |
| Sistema | Plataforma Web Zinco — Ecosistema Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación para la gestión de actores (empresas, IES, grupos de investigación, gobierno, parques tecnológicos), banco de retos de innovación, evaluación de soluciones y proyectos I+D+i. | EVI-01 (Carpeta evidencias_F01/EVI-01_repositorio_git/) |
| Contrato/proyecto | Plataforma Zinco / Universidad de Córdoba (UNICOR) — Desarrollado por Gateway IT S.A.S. | Documento contractual y orden de inicio SIGEC UNICOR |
| Ambiente | Desarrollo e Integración Continua / Staging contenerizado (Lando / Docker: Apache 2.4, PHP 8.4, MariaDB/MySQL 8.0, Python 3.11 ETL). | EVI-06 (Carpeta evidencias_F01/EVI-06_orquestacion_lando_docker/) |
| URL | Local/Staging: https://zincowsl-app.lndo.site ¦ Repositorio: git@github.com:Gateway-ITECH/proyecto_zinco.git | EVI-01 (Git remote origin y configuración de host local) |
| Fecha/hora/zona horaria | Corte de entrega: 2026-02-24 02:14:42 COT (UTC-5) ¦ Consolidación formal: 2026-09-09 10:00:00 COT (UTC-5) | Git commit timestamp HEAD (commit 0ac18a2) |

# 2. Línea base de software

| Campo que debe documentarse | Información diligenciada | Evidencia / ID / referencia |
| --- | --- | --- |
| Versión/tag | v1.0.0-baseline (Release de entrega funcional y técnica de la Plataforma Zinco) | EVI-01 (Etiqueta de versión y corte de entrega en Git) |
| Commit | 0ac18a2238232be53c2564b4a12ba6d12ffea9cd (Mensaje: 'ajuste bug exportar datos') | EVI-01 (Git commit rev-parse HEAD en rama main) |
| Build/paquete | Drupal Core 11.2, PHP 8.4, 16 módulos custom Zinco (zinco_front, zinco_actors, zinco_retos_innovacion, zinco_etl, etc.), subtema responsive bootstrap_barrio_subtheme y paquetes de dependencias Composer empaquetados. | EVI-05 (Carpeta evidencias_F01/EVI-05_sbom_dependencias/) |
| Hash | Commit Git SHA-1: 0ac18a2238232be53c2564b4a12ba6d12ffea9cd composer.lock SHA-256: 3151f35dfc8c4d367de28ec5015b53547a1cc561f5d019e63b104838d977a0fb composer.json SHA-256: 3a9983c67c350a328b7be03c9ac6278aec6a40b93b4c4c5a1e1177c0b30d0560 | EVI-05 (Checksums criptográficos en MANIFEST_HASHES_SHA256.txt) |
| Rama/repositorio | Rama: main ¦ Repositorio: git@github.com:Gateway-ITECH/proyecto_zinco.git | EVI-01 (Git remote -v y status de rama principal) |
| Fecha de compilación | 2026-02-24 02:14:42 -0500 (Fecha de consolidación de build y pruebas de exportación) | EVI-01 (Registro de log de autor y confirmación de commit) |

# 3. Línea base de configuración

| Campo que debe documentarse | Información diligenciada | Evidencia / ID / referencia |
| --- | --- | --- |
| Configuraciones incluidas | Directorio Drupal Configuration Sync (sync/ con 282+ archivos YAML). Incluye tipos de contenido (article, caja_de_herramientas, convocatoria, cursos, evento, necesidad, noticia, page), entidades custom Zinco (actores, retos, soluciones, grupos investigación, proyectos software), vocabularios taxonómicos normativos (ciiu_colombia, divipola DANE, lineas_de_investigacion) y matriz de roles CTeI. | EVI-03 (Carpeta evidencias_F01/EVI-03_configuracion_drupal_sync/) |
| Variables/secretos referenciados sin revelarlos | Parámetros de conexión a BD MySQL ($databases en settings.php), hash salt de Drupal ($settings['hash_salt']), credenciales seguras de Azure Blob Storage (azure_blob_connection_string gestionadas vía zinco_etl.settings y entorno seguro), y configuración de transporte de correo SMTP. Todos transferidos por canal seguro bajo custodia de TI UNICOR. | EVI-04 (scripts/test_azure_connection.py y settings.php custodiados) |
| Dependencias | PHP 8.4, Drupal Core 11.2, Drush 13.6, MariaDB/MySQL 8.0, DomPDF 3.1, GuzzleHttp 7.0, Bootstrap Barrio 5.5, Better Exposed Filters 7.1, Views Data Export 1.8, Python 3.11 con SDK de Azure (azure-storage-blob) y librerías de parsing XML/HTML. | EVI-05 (composer.lock y requirements.txt en evidencias_F01) |
| Infraestructura asociada | Entorno contenerizado Docker orquestado mediante Lando (.lando.yml) con servicios: appserver (Apache/PHP 8.4), database (MySQL 8.0), pma (phpMyAdmin 5.2) y python (Python 3.11). Integración externa en la nube con Azure Blob Storage para almacenamiento de archivos y reportes generados. | EVI-06 (Carpeta evidencias_F01/EVI-06_orquestacion_lando_docker/) |

# 4. Entregables adjuntos

| Campo que debe documentarse | Información diligenciada | Evidencia / ID / referencia |
| --- | --- | --- |
| Código | Repositorio Git completo con 98 commits de historial estructurado, arquitectura Drupal 11, código fuente de los 16 módulos custom Zinco y subtema Bootstrap Barrio. | EVI-01 (Árbol de código fuente y evidencias_F01/EVI-01_repositorio_git/) |
| Base de datos/dump cuando aplique | Esquema relacional MySQL con prefijo zinco_, definición de tablas de entidades custom y taxonomías base (DIVIPOLA, CIIU), y directorio de sincronización de configuración Drupal YAML (sync/). | EVI-02 (Carpeta evidencias_F01/EVI-02_base_datos_esquema/) |
| Manuales | Manual de usuario de la plataforma Zinco, manual de administrador técnico, y runbook de despliegue y operación local con Lando/Drush. | Formatos F13, F14 y F15 del paquete documental de entrega |
| Pruebas | Scripts de pruebas automatizadas de integración a Azure Blob Storage (test_azure_connection.py, subir_archivo.py), pruebas de scraping ETL Gruplac, y pruebas funcionales de exportación de datos y vistas analíticas. | EVI-04 (Carpeta evidencias_F01/EVI-04_integraciones_azure/) |
| Licencias/SBOM | Drupal Core bajo licencia GPL-2.0-or-later, dependencias de terceros bajo licencias compatibles de código abierto (MIT, BSD-3-Clause, Apache-2.0, LGPL-2.1) auditadas en composer.lock. | EVI-05 (Inventario SBOM en evidencias_F01/EVI-05_sbom_dependencias/) |
| Evidencias | Registro de evidencias de auditoría técnica: trazas de commits Git, hashes criptográficos SHA-256 de archivos maestros, y capturas de funcionalidad de los módulos principales. | Carpeta consolidada evidencias_F01/ y MANIFEST_HASHES_SHA256.txt |

# 5. Verificaciones

| Campo que debe documentarse | Información diligenciada | Evidencia / ID / referencia |
| --- | --- | --- |
| Instalación/arranque | Arranque exitoso y reproducible de contenedores Docker mediante comando 'lando start'. Verificación de salud (healthcheck) de servicios appserver, database, pma y python en estado óptimo. | EVI-06 (Salida de verificación lando list y docker ps) |
| Acceso | Acceso web validado vía HTTPS en URL de desarrollo https://zincowsl-app.lndo.site, autenticación de usuarios por roles CTeI (investigador, empresa, gobierno, IES, parque tecnológico) y acceso al panel administrativo /dashboard. | EVI-01 (Módulo zinco_front y configuración de autenticación) |
| Funciones críticas | Verificación de flujos esenciales: registro y edición de Actores CTeI, categorización de perfiles, módulo de Retos de Innovación (creación, postulación y evaluación de soluciones), descarga y generación de PDFs con Dompdf, y ETL de grupos de investigación. | EVI-01 y EVI-04 (Pruebas funcionales de endpoints y controladores) |
| Logs sin errores críticos | Inspección del log de eventos de Drupal (watchdog) y registros de error de Apache/PHP. No se evidencian excepciones fatales, errores de sintaxis ni bloqueos en el commit de línea base. | Registro de logs de Drupal y Lando |
| Backup previo | Verificación de respaldo de base de datos y conservación de la estructura de archivos en sites/default/files previo al cierre y consolidación de la presente línea base técnica. | Respaldo en repositorio y configuración sync |

# 6. Reservas y pendientes

| Campo que debe documentarse | Información diligenciada | Evidencia / ID / referencia |
| --- | --- | --- |
| Pendiente | 1) Afinamiento de índices de base de datos para optimizar consultas de exportación masiva de datos; 2) Migración de variables de Azure Storage a Azure Key Vault en el despliegue final de producción institucional. | Registrado para fase de estabilización y paso a producción (F02 / F33) |
| Impacto | Bajo. Ninguno de los pendientes impide la operación técnica, navegación, registro de actores ni la entrega de la línea base en el ambiente acordado. | Evaluación técnica del proveedor (Gateway IT S.A.S.) |
| Responsable | Gateway IT S.A.S. (Equipo de Desarrollo y DevOps) en articulación con el Administrador de Infraestructura UNICOR. | Asignación en matriz de compromisos técnicos |
| Fecha objetivo | Conforme al cronograma de la fase de despliegue a producción institucional y pruebas UAT. | Cronograma contractual de entrega |

# 7. Entrega y recepción

| Campo que debe documentarse | Información diligenciada | Evidencia / ID / referencia |
| --- | --- | --- |
| Entrega proveedor | Gateway IT S.A.S. hace entrega formal de la línea base de software (commit 0ac18a2), configuraciones sincronizadas, código fuente modular y evidencias técnicas de la Plataforma Zinco. | Entrega oficial proveedor — Camilo Cervantes Salazar |
| Recibe área técnica | Equipo Técnico de TI de la Universidad de Córdoba (UNICOR) recibe los artefactos de software, documentación de configuración y accesos a repositorio para revisión técnica de cumplimiento. | Acta de verificación técnica UNICOR |
| Valida responsable funcional | Coordinador / Gestor Funcional del Ecosistema CTeI UNICOR valida la correspondencia de los módulos entregados con los requerimientos y perfiles de usuario estipulados. | Aprobación funcional de entregables |
| Observaciones | La presente entrega técnica fija la línea base inicial (Baseline v1.0.0) requerida para la fase de pruebas de usuario (UAT), paso a producción y posterior soporte de garantía. | Observación de cierre de entrega técnica |

# Anexo A. Registro de evidencias

| ID evidencia | Tipo | Fecha/hora | Ambiente/versión | Archivo/ubicación | Hash/identificador | Custodio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EVI-01 | Código Fuente y Repositorio Git | 2026-02-24 02:14:42 -0500 | main / v1.0.0-baseline | evidencias_F01/EVI-01_repositorio_git/ | Commit: 0ac18a2238232be53c2564b4a12ba6d12ffea9cd | Gateway IT / Repositorio GitHub |
| EVI-02 | Base de Datos y Esquemas | 2026-02-23 20:00:00 -0500 | MySQL 8.0 / Lando | evidencias_F01/EVI-02_base_datos_esquema/ | Esquema de 16 entidades y tablas Drupal | Gateway IT S.A.S. |
| EVI-03 | Configuración Drupal (Sync) | 2026-02-23 20:00:00 -0500 | Drupal 11.2 | evidencias_F01/EVI-03_configuracion_drupal_sync/ | 282 archivos YAML de configuración | Gateway IT / TI UNICOR |
| EVI-04 | Scripts de Integración y Azure | 2026-02-23 20:00:00 -0500 | Python 3.11 / Azure Blob | evidencias_F01/EVI-04_integraciones_azure/ | SHA-256 test script / Azure SDK | Gateway IT S.A.S. |
| EVI-05 | Dependencias y SBOM | 2026-04-20 09:57:00 -0500 | Composer 2.7 / PHP 8.4 | evidencias_F01/EVI-05_sbom_dependencias/ | Lock SHA256: 3151f35dfc8c4d367de28ec5015b53547a1cc561f5d019e63b104838d977a0fb | Gateway IT S.A.S. |
| EVI-06 | Orquestación y Runtime Lando | 2026-02-23 20:00:00 -0500 | Docker / Lando v3 | evidencias_F01/EVI-06_orquestacion_lando_docker/ | Lando SHA256: d263dfae728495ed7abb8fca01ae512f9bf1c29b7d4a290b7b11d064207a5996 | Gateway IT / DevOps |

# Anexo B. Hallazgos, acciones y cierre

| ID | Hallazgo/pendiente | Severidad | Acción | Responsable | Fecha objetivo | Evidencia cierre | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HAL-01 | Error en exportación masiva de datos en DumpDataService | Media | Refactorización de servicio y optimización de streams de salida | Camilo Cervantes (Gateway IT) | 2026-02-24 | Commit 0ac18a2 en zinco_front | Cerrado |
| HAL-02 | Filtro incompleto de categorías de actores en buscador de logos | Baja | Corrección de query de categorías y actualización de template Twig | Camilo Cervantes (Gateway IT) | 2026-02-24 | Commit 0c1d688 en zinco_actors | Cerrado |
| HAL-03 | Necesidad de validación previa de conexión a contenedor Azure Blob | Media | Creación de script automatizado test_azure_connection.py | Gateway IT S.A.S. | 2026-02-23 | Script verificado en scripts/ | Cerrado |
| HAL-04 | Desincronización de esquemas YAML tras agregar nuevas entidades | Media | Exportación y verificación completa de Drupal config sync | Gateway IT S.A.S. | 2026-02-23 | Directorio sync/ al 100% | Cerrado |
| HAL-05 | Optimización de índices en vistas analíticas y enlace a Azure Key Vault | Baja | Programación de tareas de indexación y migración de secretos en producción | Gateway IT / TI UNICOR | 2026-10-15 | Plan de paso a producción F02 / F33 | En seguimiento |

# Anexo C. Aprobaciones

| Rol | Nombre | Decisión | Fecha | Firma/aprobación o referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboró/proveedor | Camilo Cervantes Salazar (Líder Técnico de Desarrollo, Gateway IT S.A.S.) | Entregado conforme | 2026-02-24 | Firma técnica registrada (Gateway IT S.A.S.) |
| Revisión técnica UNICOR | Ing. Delegado TI — Universidad de Córdoba | Favorable con observaciones menores | 2026-09-09 | Aprobación técnica institucional UNICOR |
| Validación funcional | Coordinador Funcional Ecosistema CTeI UNICOR | Aprobado funcionalmente | 2026-09-09 | Validación funcional registrada |
| Supervisión/rol contractual competente | Supervisor Contractual del Proyecto CTeI UNICOR | Aprobado para línea base | 2026-09-09 | Visto bueno supervisión contractual |

Criterio de cierre Este formato solo puede marcarse como cerrado cuando los campos aplicables están diligenciados, la evidencia existe y puede ser revisada, los hallazgos están resueltos o aceptados formalmente y la aprobación competente quedó registrada.