F12 - Registro de ejecución de pruebas y UAT

Registro de ejecución de pruebas técnicas y validación funcional en Staging — Plataforma Zinco (Ecosistema CTeI UNICOR)

Uso de esta plantilla Dejar constancia del resultado real de cada caso y de quién lo validó. Debe diligenciarse con hechos reales, evidencia verificable y la versión exacta del sistema. Esta plantilla no crea obligaciones nuevas: debe ajustarse al contrato, anexos, actos de supervisión y documentos SIGEC vigentes.

| Control documental | Diligenciar |
| --- | --- |
| Proyecto / contrato / BPIN | Proyecto Zinco — Fortalecimiento del Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) / Universidad de Córdoba (UNICOR) — Gateway IT S.A.S. |
| Sistema / servicio | Plataforma Zinco — Registro de Ejecución de Pruebas Técnicas y Validación Funcional en Staging (115 Requerimientos / 12 Módulos) |
| Código del documento | F12 |
| Versión del documento | 1.0 (Línea Base de Ejecución de Pruebas) |
| Fecha | 2026-02-24 (Formalización inicial) / 2026-09-09 (Validación y línea base operativa) |
| Proveedor / elaboró | Gateway IT S.A.S. — Camilo Cervantes Salazar (Líder Técnico de Desarrollo) |
| Revisó | Equipo de Supervisión Técnica de TI — Universidad de Córdoba (UNICOR) |
| Aprobó | Dirección / Supervisión Contractual CTeI — Universidad de Córdoba (UNICOR) |
| Clasificación de información | Uso Interno / Institucional — Aseguramiento de Calidad y Pruebas de Software |

# Tabla de contenido

| Sección | Página |
| --- | --- |
| 1. Sesión de prueba | 2 |
| 2. Ejecución | 2 |
| 3. Defectos | 3 |
| 4. Repruebas | 3 |
| 5. Aceptación UAT | 4 |
| 6. Cierre | 4 |
| Anexo A. Registro de evidencias | 5 |
| Anexo B. Hallazgos, acciones y cierre | 5 |
| Anexo C. Aprobaciones | 6 |

# Instrucciones de diligenciamiento

- No completar con frases genéricas como “funciona correctamente”. Describir qué se verificó y adjuntar la evidencia.

- Identificar siempre ambiente, URL/host, fecha y hora, versión/tag/commit/build y responsable.

- Cuando una evidencia sea archivo, log, exportación o captura, asignar un ID y registrar su ubicación. Añadir hash SHA-256 cuando sea útil para demostrar integridad.

- No escribir contraseñas, tokens, llaves privadas o secretos. En su lugar, registrar que se transfirieron por canal seguro y señalar el custodio.

- Un campo “No aplica” debe incluir justificación y, cuando corresponda, aprobación del responsable competente.

- Las firmas o aprobaciones deben corresponder a roles competentes; una firma no sustituye una prueba técnica ausente.

| Referencias de diseño de la plantilla | Aplicación |
| --- | --- |
| ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021 | Referencia de control/documentación; verificar aplicabilidad contractual e institucional. |
| UNICOR PGDT-020 | Referencia de control/documentación; verificar aplicabilidad contractual e institucional. |

# 1. Sesión de prueba

| Campo que debe documentarse | Información diligenciada | Evidencia / ID / referencia |
| --- | --- | --- |
| Fecha/hora | - Periodo de sesiones de prueba: Del 15 de febrero de 2026 al 09 de septiembre de 2026 (sesiones continuas de integración, pruebas funcionales y no regresión). - Sesión formal de cierre y validación final: 2026-09-09 11:15 COT. | EVI-01 (evidencias_F12/EVI-01_plan_bitacora_sesiones_pruebas/PLAN_Y_BITACORA_SESIONES_PRUEBAS.txt) |
| Ambiente | - Ambiente de Desarrollo Local Contenerizado Lando v3 (PHP 8.4, Apache 2.4, MariaDB 8.0, URL zincowsl-app.lndo.site). - Ambiente de Staging / Pre-producción Institucional UNICOR (zinco-staging.unicordoba.edu.co). - NOTA INSTITUCIONAL: Se certifica que no se dispuso de un ambiente UAT dedicado e independiente en la infraestructura universitaria; las pruebas de aceptación fueron absorbidas y ejecutadas en Staging. | EVI-01 / EVI-04 (PLAN_Y_BITACORA_SESIONES_PRUEBAS.txt y CONSTANCIA_NO_APLICA_AMBIENTE_UAT.txt) |
| Versión | - Tag de Línea Base: v1.0.0-baseline. - Commit HEAD: 0ac18a2238232be53c2564b4a12ba6d12ffea9cd (Drupal Core 11.3.3, PHP 8.4, MariaDB 8.0). | EVI-01 / EVI-02 (PLAN_Y_BITACORA_SESIONES_PRUEBAS.txt y LOG_EJECUCION_CASOS_PRUEBA.txt) |
| Participantes | - Por Gateway IT S.A.S.: Camilo Cervantes Salazar (Líder Técnico de Desarrollo) e Ingenieros de Desarrollo Backend/Frontend. - Por la Universidad de Córdoba (UNICOR): Equipo de Supervisión Técnica de TI (Centro de Servicios Informáticos CSI) y Delegados Funcionales del Proyecto CTeI. | EVI-01 / EVI-06 (PLAN_Y_BITACORA_SESIONES_PRUEBAS.txt y ACTA_CIERRE_CONFORMIDAD_PRUEBAS.txt) |

# 2. Ejecución

| Campo que debe documentarse | Información diligenciada | Evidencia / ID / referencia |
| --- | --- | --- |
| ID caso | - Batería de 115 Casos de Prueba Funcionales (CP-FUNC-01 a CP-FUNC-12), con validación representativa de: * CP-FUNC-01: Visualización y filtros AJAX en Dashboards CTI. * CP-FUNC-02: Generación en caliente y exportación de reportes PDF (Dompdf). * CP-FUNC-03: Ingesta ETL ScienTI GrupLAC y carga a Azure Blob Storage. * CP-FUNC-04: Gestión del Banco de Retos de Innovación Abierta y scoring. * CP-FUNC-05: Navegación de perfiles de la Quíntuple Hélice de Innovación. * CP-FUNC-09: Interacción conversacional NLU con el Agente Inteligente. | EVI-02 (evidencias_F12/EVI-02_log_ejecucion_casos_prueba/LOG_EJECUCION_CASOS_PRUEBA.txt) |
| Pasos | - Navegación a las rutas correspondientes (/dashboard/indicadores, /reportes/generar, /retos/innovacion, /actores, /api/ia/chat). - Selección de filtros dinámicos (municipio, sector, tecnología 4.0), diligenciamiento de formularios de retos y solicitudes de descarga de reportes PDF. - Ejecución de cron de ingesta ETL y envío de consultas conversacionales en lenguaje natural. | EVI-02 (LOG_EJECUCION_CASOS_PRUEBA.txt) |
| Datos usados | - Base de datos institucional de prueba 'zinco_db', registros de prueba de investigadores y grupos de investigación de Córdoba, archivos de prueba en 'public://zinco_pdfs/', payloads JSON estructurados y credenciales RBAC. | EVI-02 (LOG_EJECUCION_CASOS_PRUEBA.txt) |
| Esperado | - Actualización reactiva de indicadores sin recarga de página (< 1.5s). - Generación de stream binario PDF 200 OK estructurado e íntegro. - Extracción y parseo DOM exitoso de grupos de investigación sin errores de caracteres. - Registro de postulación y cálculo de scoring de jurados en base de datos. - Respuestas coherentes y enriquecidas con enlaces por parte del agente inteligente. | EVI-02 (LOG_EJECUCION_CASOS_PRUEBA.txt) |
| Obtenido | - 100% CONFORME: Todos los casos de prueba alcanzaron los resultados esperados: * Dashboards actualizados en 680ms promedio. * Documentos PDF generados en 1.8 segundos por Dompdf v3.1. * Ingesta ETL de GrupLAC almacenada y sincronizada correctamente. * Flujo de Open Innovation operando de extremo a extremo sin inconsistencias. * Agente conversacional respondiendo en < 1.2 segundos con enlaces válidos. | EVI-02 (LOG_EJECUCION_CASOS_PRUEBA.txt) |
| Estado | - 100% EXITOSO / APROBADO en la totalidad de los 115 casos de prueba ejecutados. | EVI-02 / EVI-06 (LOG_EJECUCION_CASOS_PRUEBA.txt y ACTA_CIERRE_CONFORMIDAD_PRUEBAS.txt) |

# 3. Defectos

| Campo que debe documentarse | Información diligenciada | Evidencia / ID / referencia |
| --- | --- | --- |
| ID defecto | - DEF-ZINCO-01: Desbordamiento de tablas complejas en renderizado PDF. - DEF-ZINCO-02: Timeout intermitente en scraping de GrupLAC ante lentitud externa. - DEF-ZINCO-03: Desalineación visual de filtros expuestos en pantallas móviles (375px). - DEF-ZINCO-04: Notificaciones por correo clasificadas como spam en servidores de prueba. | EVI-03 (evidencias_F12/EVI-03_registro_defectos_y_repruebas/REGISTRO_DEFECTOS_Y_REPRUEBAS.txt) |
| Severidad | - DEF-01: Media. - DEF-02: Media. - DEF-03: Baja. - DEF-04: Baja. - Cero (0) defectos de severidad Crítica o Alta detectados en la versión final. | EVI-03 (REGISTRO_DEFECTOS_Y_REPRUEBAS.txt) |
| Evidencia | - Capturas de pantalla de vistas móviles, trazas en watchdog de Drupal ('zinco_etl', 'gruplac_scraper') y logs de error HTTP en servidor Apache. | EVI-03 (REGISTRO_DEFECTOS_Y_REPRUEBAS.txt) |
| Ticket | - Tickets internos de desarrollo y control de calidad: #104 (Dompdf), #112 (Scraper Timeout), #118 (Mobile CSS), #125 (SMTP Relay). | EVI-03 (REGISTRO_DEFECTOS_Y_REPRUEBAS.txt) |
| Estado | - 100% RESUELTO / CERRADO. - La totalidad de los defectos identificados fueron solucionados, verificados y estabilizados en la versión de línea base. | EVI-03 / EVI-06 (REGISTRO_DEFECTOS_Y_REPRUEBAS.txt y ACTA_CIERRE_CONFORMIDAD_PRUEBAS.txt) |

# 4. Repruebas

| Campo que debe documentarse | Información diligenciada | Evidencia / ID / referencia |
| --- | --- | --- |
| Defecto | - DEF-ZINCO-01 a DEF-ZINCO-04. | EVI-03 (REGISTRO_DEFECTOS_Y_REPRUEBAS.txt) |
| Versión corregida | - Correcciones integradas en la rama 'main' y congeladas en la versión 'v1.0.0-baseline' (Commit 0ac18a2238232be53c2564b4a12ba6d12ffea9cd). | EVI-03 / EVI-05 (REGISTRO_DEFECTOS_Y_REPRUEBAS.txt y REPORTE_RENDIMIENTO_SEGURIDAD_REGRESION.txt) |
| Resultado | - 100% EXITOSO. * DEF-01: Tablas PDF ajustadas con orientación horizontal y layout fijo. * DEF-02: Timeout incrementado a 15s y fallback automático a datos en caché local. * DEF-03: Media queries ajustadas en Bootstrap Barrio para resoluciones móviles. * DEF-04: Servidor SMTP institucional UNICOR configurado con STARTTLS en puerto 587. | EVI-03 (REGISTRO_DEFECTOS_Y_REPRUEBAS.txt) |
| No regresión | - VERIFICADO SATISFACTORIAMENTE: Se ejecutó la batería completa de pruebas de regresión confirmando que las correcciones aplicadas no introdujeron efectos secundarios, degradación de rendimiento ni fallas en módulos colaterales. | EVI-05 (evidencias_F12/EVI-05_reporte_rendimiento_seguridad/REPORTE_RENDIMIENTO_SEGURIDAD_REGRESION.txt) |

# 5. Aceptación UAT

| Campo que debe documentarse | Información diligenciada | Evidencia / ID / referencia |
| --- | --- | --- |
| Perfil/usuario validador | - NO APLICA AMBIENTE UAT DEDICADO. - Pruebas de aceptación técnica y funcional ejecutadas directamente en el Ambiente de Staging / Pre-producción por el Equipo de Supervisión Técnica de TI (Centro de Servicios Informáticos CSI) y Delegados Funcionales del Proyecto CTeI — Universidad de Córdoba. | EVI-04 / EVI-06 (CONSTANCIA_NO_APLICA_AMBIENTE_UAT.txt y ACTA_CIERRE_CONFORMIDAD_PRUEBAS.txt) |
| Módulo | - Todos los 12 módulos funcionales de la plataforma evaluados en el ambiente de Staging (Indicadores, Informes, ETL, Open Innovation, Actores, Contenidos, Herramientas, Búsqueda, Agente IA, Necesidades, Core Operativo y Configuración). | EVI-02 / EVI-04 (LOG_EJECUCION_CASOS_PRUEBA.txt y CONSTANCIA_NO_APLICA_AMBIENTE_UAT.txt) |
| Decisión | - ACEPTADO Y APROBADO EN AMBIENTE STAGING. - UAT en ambiente separado: No Aplica (N/A por ausencia de infraestructura UAT dedicada). | EVI-04 / EVI-06 (CONSTANCIA_NO_APLICA_AMBIENTE_UAT.txt y ACTA_CIERRE_CONFORMIDAD_PRUEBAS.txt) |
| Observaciones | - Se deja constancia explícita de que la Universidad de Córdoba no dispuso de una infraestructura o ambiente independiente para UAT. Las pruebas de aceptación y verificación funcional fueron absorbidas y ejecutadas en el ambiente de Staging institucional con plena conformidad técnica y aval formal de la supervisión. | EVI-04 (CONSTANCIA_NO_APLICA_AMBIENTE_UAT.txt) |

# 6. Cierre

| Campo que debe documentarse | Información diligenciada | Evidencia / ID / referencia |
| --- | --- | --- |
| Cobertura | - 100.0% de cobertura de pruebas funcionales sobre los 115 requerimientos del Prototipo v1.0. - 100% de casos de prueba ejecutados y aprobados en los ambientes de desarrollo y Staging. | EVI-02 / EVI-05 (LOG_EJECUCION_CASOS_PRUEBA.txt y REPORTE_RENDIMIENTO_SEGURIDAD_REGRESION.txt) |
| Pendientes | - CERO (0) defectos pendientes o bloqueantes. - Cero (0) casos de prueba fallidos en la versión de entrega. | EVI-03 / EVI-06 (REGISTRO_DEFECTOS_Y_REPRUEBAS.txt y ACTA_CIERRE_CONFORMIDAD_PRUEBAS.txt) |
| Aprobaciones | - CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE Y APROBACIÓN DE CIERRE emitido formalmente por Gateway IT S.A.S. y la Supervisión Técnica de TI de la Universidad de Córdoba para el pase a producción. | EVI-06 (ACTA_CIERRE_CONFORMIDAD_PRUEBAS.txt) |

# Anexo A. Registro de evidencias

| ID evidencia | Tipo | Fecha/hora | Ambiente/versión | Archivo/ubicación | Hash/identificador | Custodio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EVI-01 | Plan y Bitácora Sesiones Pruebas | 2026-09-09 11:16 | Lando / Staging UNICOR | evidencias_F12/EVI-01_plan_bitacora_sesiones_pruebas/PLAN_Y_BITACORA_SESIONES_PRUEBAS.txt | a00aee4bc14ea7729ef70de1ae2f77886295a5df3061741ade5550505d89dca8 | Gateway IT / UNICOR |
| EVI-02 | Log Ejecución Casos de Prueba | 2026-09-09 11:16 | 115 Casos Ejecutados | evidencias_F12/EVI-02_log_ejecucion_casos_prueba/LOG_EJECUCION_CASOS_PRUEBA.txt | 4ded10cda3315668ff846eedf86d2b52eaec97d6d287cc48846abc7e5f79dfe7 | Gateway IT / UNICOR |
| EVI-03 | Registro Defectos y Repruebas | 2026-09-09 11:16 | 100% Defectos Cerrados | evidencias_F12/EVI-03_registro_defectos_y_repruebas/REGISTRO_DEFECTOS_Y_REPRUEBAS.txt | 39fdc8dc9c3c20eb495a898cb0da15346eb0513b981b4608070cfd3bc068ae6f | Gateway IT S.A.S. |
| EVI-04 | Constancia No Aplica UAT Dedicado | 2026-09-09 11:16 | Institucional / Staging | evidencias_F12/EVI-04_constancia_no_aplica_ambiente_uat/CONSTANCIA_NO_APLICA_AMBIENTE_UAT.txt | 09bc45858128559413013f1f900b6322d0f2d2933542482607b7d283ba7b1855 | CSI UNICOR |
| EVI-05 | Reporte Rendimiento y Regresión | 2026-09-09 11:16 | ApacheBench / No Regresión | evidencias_F12/EVI-05_reporte_rendimiento_seguridad/REPORTE_RENDIMIENTO_SEGURIDAD_REGRESION.txt | 7ad4967fb99f2354a1e3369a4cba2436ff7dfb829e6d9b8debfdb0963ff3357a | Gateway IT S.A.S. |
| EVI-06 | Acta Cierre Conformidad Pruebas | 2026-09-09 11:16 | Staging / Aprobación Final | evidencias_F12/EVI-06_acta_cierre_pruebas_staging/ACTA_CIERRE_CONFORMIDAD_PRUEBAS.txt | 50fcf476f677d0c51605aece2507efec6799dfc2cdedf4e65799ff1a60f0fb0f | Gateway IT / UNICOR |

# Anexo B. Hallazgos, acciones y cierre

| ID | Hallazgo/pendiente | Severidad | Acción | Responsable | Fecha objetivo | Evidencia cierre | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-F12-01 | Inexistencia de ambiente UAT dedicado e independiente en la infraestructura universitaria | Media | Absorber y ejecutar formalmente las pruebas de aceptación en el ambiente de Staging institucional | Gateway IT / CSI UNICOR | 2026-09-09 | EVI-04 / EVI-06 | Cerrado |
| H-F12-02 | Lentitud y timeouts intermitentes en la ingesta ETL de GrupLAC Minciencias durante horas pico | Media | Ajustar timeout a 15s y configurar almacenamiento local en caché como mecanismo fallback | Gateway IT — Backend | 2026-03-05 | EVI-03 / DEF-02 | Cerrado |
| H-F12-03 | Desbordamiento visual de tablas de más de 8 columnas en exportaciones PDF con Dompdf | Media | Optimizar CSS de impresión forzando orientación horizontal y dimensionamiento estricto | Gateway IT — Backend | 2026-03-08 | EVI-03 / DEF-01 | Cerrado |
| H-F12-04 | Fallas de entrega en notificaciones por correo electrónico en ambiente de pruebas | Baja | Configurar autenticación segura mediante STARTTLS en puerto 587 sobre relay SMTP institucional | Gateway IT — DevOps | 2026-03-12 | EVI-03 / DEF-04 | Cerrado |
| H-F12-05 | Desalineación de controles y botones de filtro en navegadores móviles bajo resolución 375px | Baja | Ajustar hojas de estilo CSS flexbox y media queries en el subtema zinco_theme | Gateway IT — Frontend | 2026-03-14 | EVI-03 / DEF-03 | Cerrado |

# Anexo C. Aprobaciones

| Rol | Nombre | Decisión | Fecha | Firma/aprobación o referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboró/proveedor | Camilo Cervantes Salazar — Líder Técnico Gateway IT S.A.S. | Aprobado | 2026-09-09 | Firma digital / Gateway IT S.A.S. |
| Revisión técnica UNICOR | Equipo de Supervisión de TI — Universidad de Córdoba | Aprobado | 2026-09-09 | Acta de supervisión técnica UNICOR |
| Validación funcional | Delegado Funcional Ecosistema CTeI — UNICOR | Aprobado | 2026-09-09 | Validación funcional conforme |
| Supervisión/rol contractual competente | Supervisor Contractual / Dirección de Proyecto CTeI — UNICOR | Aprobado | 2026-09-09 | Aprobación contractual institucional |

Criterio de cierre Este formato solo puede marcarse como cerrado cuando los campos aplicables están diligenciados, la evidencia existe y puede ser revisada, los hallazgos están resueltos o aceptados formalmente y la aprobación competente quedó registrada.