F16 - Plan de garantía, soporte y SLA

Plan de garantía técnica, soporte operativo y acuerdos de nivel de servicio (SLA) de la Plataforma Zinco (Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de Córdoba), conforme a las directrices contractuales de BPIN 2023000100045, SIGEC, ISO/IEC 20000-1:2018 y Términos de Referencia E3G Sección 8.4.

Uso de esta plantilla Convertir la garantía y soporte pactados en reglas medibles. Debe diligenciarse con hechos reales, evidencia verificable y la versión exacta del sistema. Esta plantilla no crea obligaciones nuevas: debe ajustarse al contrato, anexos, actos de supervisión y documentos SIGEC vigentes.

| Control documental | Diligenciar |
| --- | --- |
| Proyecto / contrato / BPIN | Contrato de Desarrollo e Implementación - Plataforma Zinco (Ecosistema CTeI de Córdoba) / BPIN 2023000100045 / Universidad de Córdoba — Gateway IT S.A.S. |
| Sistema / servicio | Plataforma Zinco — Plan de Garantía Técnica de Software, Mesa de Soporte y Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) |
| Código del documento | F16 |
| Versión del documento | 1.0.0-PROD (Línea Base de Servicio Pos-Entrega) |
| Fecha | 2026-03-09 |
| Proveedor / elaboró | Gateway IT S.A.S. — Coordinación de Soporte, Calidad y Mantenimiento de Software |
| Revisó | Equipo de Infraestructura y Operaciones TI — Universidad de Córdoba (UNICOR) |
| Aprobó | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) / Supervisión Contractual UNICOR |
| Clasificación de información | Uso Interno / Institucional — Gestión de Servicios y Soporte |

# Tabla de contenido

| Sección | Página |
| --- | --- |
| 1. Base contractual | 2 |
| 2. Cobertura | 3 |
| 3. Exclusiones | 4 |
| 4. Canales y horario | 5 |
| 5. Severidades | 6 |
| 6. Escalamiento | 7 |
| 7. Evidencia y cierre | 8 |
| 8. Reporte SLA | 9 |
| Anexo A. Registro de evidencias | 10 |
| Anexo B. Hallazgos, acciones y cierre | 11 |
| Anexo C. Aprobaciones | 12 |

# Instrucciones de diligenciamiento

- No completar con frases genéricas como “funciona correctamente”. Describir qué se verificó y adjuntar la evidencia.

- Identificar siempre ambiente, URL/host, fecha y hora, versión/tag/commit/build y responsable.

- Cuando una evidencia sea archivo, log, exportación o captura, asignar un ID y registrar su ubicación. Añadir hash SHA-256 cuando sea útil para demostrar integridad.

- No escribir contraseñas, tokens, llaves privadas o secretos. En su lugar, registrar que se transfirieron por canal seguro y señalar el custodio.

- Un campo “No aplica” debe incluir justificación y, cuando corresponda, aprobación del responsable competente.

- Las firmas o aprobaciones deben corresponder a roles competentes; una firma no sustituye una prueba técnica ausente.

| Referencias de diseño de la plantilla | Aplicación |
| --- | --- |
| E3G sección 8.4 (verificar contrato) | Referencia de control/documentación; verificar aplicabilidad contractual e institucional. |
| ISO/IEC 20000-1:2018 | Referencia de control/documentación; verificar aplicabilidad contractual e institucional. |

# 1. Base contractual

| Campo que debe documentarse | Información diligenciada | Evidencia / ID / referencia |
| --- | --- | --- |
| Contrato/cláusula/anexo | Contrato de Desarrollo e Implementación de la Plataforma Zinco (BPIN 2023000100045), Cláusula de Garantía de Calidad y Estabilidad de Software, Anexo Técnico de Soporte y Términos de Referencia E3G Sección 8.4 suscritos entre la Universidad de Córdoba y Gateway IT S.A.S. | EVD-F16-01 / certificacion_garantia_software.txt |
| Fecha inicio | 10 de marzo de 2026 (00:00 UTC-5), correspondiente al día hábil siguiente a la suscripción y cierre formal del Acta de Entrega Técnica y Línea Base (Formato F01). | EVD-F16-01 / F01_Acta de entrega técnica |
| Fecha fin | 09 de marzo de 2027 (23:59 UTC-5), completando doce (12) meses calendario continuos e ininterrumpidos de amparo técnico de garantía y soporte pos-entrega. | EVD-F16-01 / Poliza de Calidad y Estabilidad |
| Prevalencia documental | En caso de discrepancia, contradicción u omisión interpretativa, prevalecerán las disposiciones del Contrato Principal, seguido por el Pliego de Condiciones / Términos de Referencia, el Acta de Entrega Técnica F01 y el presente Plan de Garantía y SLA (F16). | EVD-F16-01 / Contrato BPIN 2023000100045 |

# 2. Cobertura

| Campo que debe documentarse | Información diligenciada | Evidencia / ID / referencia |
| --- | --- | --- |
| Código | Cobertura integral sobre el código fuente de Drupal Core 11.3.3 y los 16 módulos custom (zinco_core, zinco_dashboards, zinco_etl, zinco_front, zinco_grupos, zinco_migracion, zinco_proyectos, zinco_redes, zinco_reportes, zinco_retos, zinco_seguridad, zinco_servicios, zinco_theme, zinco_usuarios, zinco_workflow, gruplac_scraper), corrección de bugs, excepciones PHP, errores de validación de formularios y vulnerabilidades de seguridad. | EVD-F16-01 / EVD-F16-02 / sop_gestion_incidentes_soporte.md |
| Configuración | Soporte técnico sobre la configuración operativa del stack web: parámetros de Apache 2.4, FastCGI PHP 8.4-FPM, sincronización de configuraciones Drupal (drush config:import), políticas de caché, crontab de tareas programadas y afinamiento de rendimiento no destructivo. | EVD-F16-02 / F15_Manual técnico - runbook |
| Base de datos | Mantenimiento correctivo y preventivo sobre MariaDB 10.11 (base de datos zinco_db con prefijo zinco_*), optimización de índices, corrección de inconsistencias de datos, integridad referencial y asistencia en rutinas de depuración de tablas watchdog y sesiones expiradas. | EVD-F16-01 / EVD-F16-03 / catalogo_sla_matriz_severidades.md |
| Documentación | Mantenimiento y actualización continua de los manuales técnicos, runbooks de operación (F15), diccionarios de datos (F05) y guías de usuario ante cambios o parches introducidos durante el periodo de garantía técnica. | EVD-F16-02 / Documentacion SIGEC |
| Despliegue | Acompañamiento, verificación técnica y despliegue asistido de parches correctivos y actualizaciones menores de seguridad en ambientes de Staging y Producción, siguiendo el pipeline Git y procedimientos de no regresión. | EVD-F16-02 / zinco-deploy.sh |

# 3. Exclusiones

| Campo que debe documentarse | Información diligenciada | Evidencia / ID / referencia |
| --- | --- | --- |
| Evento excluido | Eventos no amparados por la garantía: (1) Alteraciones o modificaciones no autorizadas al código fuente realizadas por personal ajeno a Gateway IT; (2) Fallas de hardware físico, suministro eléctrico, conmutación de red o conectividad WAN del Data Center de UNICOR; (3) Cambios estructurales imprevisibles en los portales externos de Minciencias ScienTI fuera del alcance del scraper; (4) Incidentes atribuibles a fuerza mayor, desastres naturales o ataques cibernéticos volumétricos masivos (DDoS) fuera del perímetro del host. | EVD-F16-01 / Contrato Clausula de Exclusiones |
| Justificación contractual | Conforme a la Cláusula de Exclusiones del Contrato y las directrices ISO/IEC 20000-1:2018, la garantía ampara defectos intrínsecos de diseño, construcción y licenciamiento del software entregado, no contingencias derivadas de infraestructura anfitriona o factores de terceros fuera de control del proveedor. | EVD-F16-01 / ISO/IEC 20000-1:2018 |
| Tratamiento alterno | Asistencia técnica y diagnóstico preliminar bajo principio de mejores esfuerzos (Best Effort) para apoyar la mitigación en coordinación con Infraestructura UNICOR; soporte extendido, evolutivo o nuevas funcionalidades gestionadas bajo cotización formal y acta de supervisión independiente. | EVD-F16-02 / sop_gestion_incidentes_soporte.md |

# 4. Canales y horario

| Campo que debe documentarse | Información diligenciada | Evidencia / ID / referencia |
| --- | --- | --- |
| Mesa | Portal Web Oficial de Mesa de Ayuda y Gestión de Tickets Jira Service Management: https://soporte.gatewayit.co/zinco (articulado con la Mesa TI Institucional de UNICOR para radicación, seguimiento y auditoría). | EVD-F16-02 / sop_gestion_incidentes_soporte.md |
| Correo | Buzón unificado y centralizado de soporte técnico: soporte.zinco@gatewayit.co con copia automática a operaciones.ti@unicordoba.edu.co. | EVD-F16-02 / EVD-F16-06 / matriz_escalamiento_directorio_24_7.txt |
| Teléfono | Línea telefónica fija PBX: +57 (604) 789 0000 Ext. 101 / Línea móvil y canal WhatsApp institucional de guardia técnica: +57 310 000 0002. | EVD-F16-06 / matriz_escalamiento_directorio_24_7.txt |
| Horario | Horario de atención estándar: Lunes a Viernes de 07:00 a 18:00 UTC-5 (Días hábiles laborables). Para incidentes de Severidad 1 (Crítica): Servicio de guardia 24/7/365 con disponibilidad inmediata de ingeniero especialista remoto. | EVD-F16-03 / catalogo_sla_matriz_severidades.md |
| Festivos | Fines de semana y días feriados nacionales: Monitoreo sintético pasivo continuo y guardia activa 24/7 habilitada exclusivamente para incidentes de Severidad 1 (caída de servicio o indisponibilidad crítica). | EVD-F16-03 / EVD-F16-06 / matriz_escalamiento_directorio_24_7.txt |

# 5. Severidades

| Campo que debe documentarse | Información diligenciada | Evidencia / ID / referencia |
| --- | --- | --- |
| Nivel | Clasificación en cuatro niveles normalizados: Severidad 1 (Crítica / Bloqueante), Severidad 2 (Alta / Mayor), Severidad 3 (Media / Menor) y Severidad 4 (Baja / Consulta o Mejora cosmética). | EVD-F16-03 / catalogo_sla_matriz_severidades.md |
| Criterio | Criterios objetivos de impacto: - Sev 1: Caída total de la plataforma (HTTP 5xx generalizado), inoperatividad de MariaDB, fallo global de autenticación o vulnerabilidad crítica activa. - Sev 2: Falla mayor en módulo clave sin workaround viable (ej. postulación a retos bloqueada, fallo en generación de reportes PDF). - Sev 3: Falla funcional con procedimiento alterno o degradación parcial (ej. retraso en ingesta ScienTI, desalineación en dashboard secundario). - Sev 4: Consultas de uso, solicitudes de información técnica o ajustes menores de interfaz. | EVD-F16-03 / catalogo_sla_matriz_severidades.md |
| Respuesta | Tiempos máximos de acuse de recibo y primera respuesta (MTTA): - Sev 1: <= 30 minutos (24/7/365). - Sev 2: <= 2 horas (Horario hábil). - Sev 3: <= 4 horas (Horario hábil). - Sev 4: <= 8 horas (Horario hábil). | EVD-F16-03 / catalogo_sla_matriz_severidades.md |
| Mitigación | Tiempos máximos de mitigación temporal (Workaround): - Sev 1: <= 2 horas (Restablecimiento del servicio principal). - Sev 2: <= 6 horas (Procedimiento alterno funcional). - Sev 3: <= 24 horas. - Sev 4: <= 48 horas. | EVD-F16-03 / catalogo_sla_matriz_severidades.md |
| Solución objetivo | Tiempos máximos de solución definitiva (MTTR): - Sev 1: <= 4 horas (Despliegue de parche y validación en Staging). - Sev 2: <= 24 horas. - Sev 3: <= 72 horas (Siguiente ventana de mantenimiento programado). - Sev 4: <= 5 días hábiles o siguiente release menor. | EVD-F16-03 / catalogo_sla_matriz_severidades.md |

# 6. Escalamiento

| Campo que debe documentarse | Información diligenciada | Evidencia / ID / referencia |
| --- | --- | --- |
| Nivel | Estructura piramidal de 4 niveles: Nivel 1 (Recepción y Triaje), Nivel 2 (Soporte Técnico de Aplicación e Infraestructura), Nivel 3 (Ingeniería Core, DevOps y DBA), Nivel 4 (Gerencia Técnica y Supervisión Contractual). | EVD-F16-06 / matriz_escalamiento_directorio_24_7.txt |
| Responsable | Asignación de roles: - N1: Agente de Mesa de Ayuda TI (Mesa UNICOR / Gateway IT). - N2: Ingeniero de Soporte y Operaciones TI (Gateway IT S.A.S.). - N3: Líder Técnico de Desarrollo & Arquitecto DevOps (Gateway IT S.A.S.). - N4: Director de Proyecto Gateway IT & Supervisión Contractual TIC UNICOR. | EVD-F16-06 / matriz_escalamiento_directorio_24_7.txt |
| Tiempo | Ventanas máximas de escalamiento: - N1: 0 a 30 minutos. - N2: 30 minutos a 2 horas (si no mitiga en N1 o requiere intervención en servidor). - N3: 2 a 4 horas (análisis profundo de código, BD o integraciones externas). - N4: Inmediato ante riesgo de desvío de SLA o impacto reputacional institucional. | EVD-F16-06 / matriz_escalamiento_directorio_24_7.txt |
| Contacto | Directorio de contacto por nivel: - N1: soporte.zinco@gatewayit.co ¦ PBX: +57 (604) 789 0000 Ext. 101. - N2: soporte.infraestructura@unicordoba.edu.co ¦ Cel: +57 300 000 0001. - N3: devops@gatewayit.co ¦ Celular de Guardia 24/7: +57 310 000 0002. - N4: gerencia@gatewayit.co ¦ direccion.tic@unicordoba.edu.co ¦ PBX Ext. 1040. | EVD-F16-06 / matriz_escalamiento_directorio_24_7.txt |

# 7. Evidencia y cierre

| Campo que debe documentarse | Información diligenciada | Evidencia / ID / referencia |
| --- | --- | --- |
| Ticket | Todo incidente o solicitud debe registrarse en la plataforma Jira Service Management generando un código único inmutable (ej. ZINCO-INC-2026-0001), consolidando bitácora de mensajes, timestamps de transición de estado y adjuntos técnicos. | EVD-F16-02 / sop_gestion_incidentes_soporte.md |
| RCA si aplica | Análisis de Causa Raíz (Root Cause Analysis - RCA) mandatorio para todo incidente de Severidad 1 y recurrente de Severidad 2. Debe entregarse en la plantilla estándar dentro de los 3 días hábiles siguientes al restablecimiento, aplicando la metodología de los 5 Porqués y plan CAPA. | EVD-F16-04 / plantilla_root_cause_analysis_rca.md |
| Versión | Toda corrección o parche de código debe asociarse formalmente a un commit trazable en GitHub, una rama de hotfix/bugfix, un pull request aprobado por pares y un tag semántico de parche (ej. v1.0.1-patch). | EVD-F16-02 / Repositorio GitHub Zinco |
| Pruebas | Protocolo obligatorio de validación y pruebas de no regresión ejecutadas sobre el ambiente de Staging (zinco-staging.unicordoba.edu.co) antes de autorizar la aplicación del parche en el ambiente de Producción. | EVD-F16-02 / F12_Registro de ejecucion de pruebas |
| Aprobador | El cierre formal del ticket requiere la verificación y aceptación explícita del usuario reportante o del Líder Técnico de Supervisión de la Universidad de Córdoba mediante encuesta o firma de conformidad técnica. | EVD-F16-02 / sop_gestion_incidentes_soporte.md |

# 8. Reporte SLA

| Campo que debe documentarse | Información diligenciada | Evidencia / ID / referencia |
| --- | --- | --- |
| Indicadores | Indicadores Clave de Desempeño (KPI) mensuales: - Disponibilidad de la Plataforma (Uptime): Objetivo mensual >= 99.5%. - Cumplimiento Global de Tiempos de Solución SLA: Objetivo >= 95.0%. - Tiempo Medio de Primera Respuesta (MTTA): Objetivo < 30 minutos ponderado. - Tiempo Medio de Resolución Definitiva (MTTR): Objetivo < 8 horas ponderado. - Tasa de Resolución en Primer Contacto (FCR): Objetivo >= 30%. | EVD-F16-05 / modelo_reporte_mensual_sla.md |
| Periodicidad | Emisión mensual formal de los reportes consolidados de servicio dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes vencido, y realización de comités técnicos bimensuales de seguimiento entre Gateway IT S.A.S. y la Universidad de Córdoba. | EVD-F16-05 / modelo_reporte_mensual_sla.md |
| Incumplimientos | Registro y análisis detallado de desvíos en caso de que el cumplimiento mensual caiga por debajo del 95% o la disponibilidad sea < 99.5%, con categorización de causas imputables al software o a factores externos. | EVD-F16-05 / modelo_reporte_mensual_sla.md |
| Acciones | Planes de Acción Correctiva y Preventiva (CAPA): Obligatoriedad de implementar refactorización de código, optimización de consultas SQL, automatización de pruebas o refuerzo de monitoreo ante incumplimientos reiterativos de SLA. | EVD-F16-04 / EVD-F16-05 / modelo_reporte_mensual_sla.md |

# Anexo A. Registro de evidencias

| ID evidencia | Tipo | Fecha/hora | Ambiente/versión | Archivo/ubicación | Hash/identificador | Custodio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EVD-F16-01 | Certificación y Acta de Garantía Contractual | 2026-03-09 08:30:00 | Producción / Versión 1.0.0-PROD | evidencias_F16/EVD-F16-01_acta_garantia_contractual/certificacion_garantia_software.txt | 8cd07d65825bcb212029b67c951897c7b4ec3bee1cd72a6d83faddefd5ca5f22 | Gateway IT / Dirección TIC UNICOR |
| EVD-F16-02 | Procedimiento Operativo Estándar de Incidentes (SOP) | 2026-03-09 08:45:00 | Producción / Jira Service Management | evidencias_F16/EVD-F16-02_sop_atencion_incidentes/sop_gestion_incidentes_soporte.md | fe42bef7624d81a7beeefc2b32e5c37bda3904129bdae8de3d77623e5268f24b | Mesa de Ayuda Gateway IT |
| EVD-F16-03 | Catálogo de Niveles de Servicio y Severidades | 2026-03-09 09:00:00 | Producción / 12 Módulos Funcionales | evidencias_F16/EVD-F16-03_catalogo_sla_severidades/catalogo_sla_matriz_severidades.md | 83ef1b7d230275602b322c347031653fb0fdc67d6fb3b12682b430bfc7abaa9a | Coordinación de Calidad Gateway IT |
| EVD-F16-04 | Plantilla de Análisis de Causa Raíz (RCA) | 2026-03-09 09:15:00 | Producción / Incidentes Críticos Sev 1 | evidencias_F16/EVD-F16-04_plantilla_rca_incidentes/plantilla_root_cause_analysis_rca.md | f17a14b32250fb0368983c1c8df64274d9091741d5c31ff8dacfcb055826f4fe | DevOps Gateway IT / Supervisión UNICOR |
| EVD-F16-05 | Modelo de Informe Mensual de Desempeño SLA | 2026-03-09 09:30:00 | Producción / Uptime & KPI Mensuales | evidencias_F16/EVD-F16-05_modelo_reporte_mensual_sla/modelo_reporte_mensual_sla.md | 36770edf640363626b459f1c446971f3c60dd7cabc050b45c3c93795d844b15a | Gestión de Servicio Gateway IT |
| EVD-F16-06 | Matriz de Escalamiento y Directorio de Guardia 24/7 | 2026-03-09 09:45:00 | Producción / Soporte 24/7 Sev 1 | evidencias_F16/EVD-F16-06_matriz_escalamiento_directorio/matriz_escalamiento_directorio_24_7.txt | 305c0e995802882271e45b2e053b14cc9233cd0ff6ad6a4ebcb7d5599689f223 | Equipo de Guardia Gateway IT & UNICOR |

# Anexo B. Hallazgos, acciones y cierre

| ID | Hallazgo/pendiente | Severidad | Acción | Responsable | Fecha objetivo | Evidencia cierre | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HAL-F16-01 | Radicación informal de solicitudes por canales no auditables (WhatsApp o chats personales) | Media | Se estableció como directriz contractual el registro mandatorio en el portal Jira o correo institucional para la activación de tiempos de SLA | Mesa de Ayuda Gateway IT | 2026-03-03 | sop_gestion_incidentes_soporte.md | Cerrado |
| HAL-F16-02 | Necesidad de articular la Mesa de Ayuda institucional de UNICOR con el soporte Nivel 3 de Gateway IT | Media | Se configuró reenvío automático y protocolo de enlace técnico entre la mesa institucional de UNICOR y el equipo DevOps de Gateway IT | Liderazgo TI UNICOR | 2026-03-05 | matriz_escalamiento_directorio_24_7.txt | Cerrado |
| HAL-F16-03 | Ausencia de formato estándar para entrega formal de Análisis de Causa Raíz (RCA) | Media | Se formalizó la plantilla estándar de RCA con análisis de los 5 Porqués y planes CAPA para incidentes críticos | Coordinación de Calidad | 2026-03-06 | plantilla_root_cause_analysis_rca.md | Cerrado |
| HAL-F16-04 | Requerimiento de umbrales preventivos en monitoreo sintético antes del reporte del usuario | Alta | Se configuraron sondas automáticas Blackbox cada 60s con alertas al celular del Ingeniero de Guardia ante fallos HTTP o MariaDB | DevOps Gateway IT | 2026-03-07 | catalogo_sla_matriz_severidades.md | Cerrado |
| HAL-F16-05 | Definición de ventanas de mantenimiento programado para no afectar la operación académica | Baja | Se pactó ventana regular los días martes o jueves de 21:00 a 23:00 UTC-5 para aplicación de parches no críticos | Operaciones TI UNICOR | 2026-03-08 | modelo_reporte_mensual_sla.md | Cerrado |

# Anexo C. Aprobaciones

| Rol | Nombre | Decisión | Fecha | Firma/aprobación o referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboró/proveedor | Ing. Coordinador de Soporte, Calidad y Mantenimiento (Gateway IT S.A.S.) | Aprobado / Operativo | 2026-03-09 | Firma digital certificada / Acta contractual |
| Revisión técnica UNICOR | Ing. Líder de Infraestructura y Operaciones TI (Universidad de Córdoba) | Conforme técnico | 2026-03-09 | Acta de verificación técnica de acuerdos SLA |
| Validación funcional | Administrador del Sistema / Coordinador Funcional CTeI (Universidad de Córdoba) | Conforme operativo | 2026-03-09 | Aprobación en comité de operaciones CTeI |
| Supervisión/rol contractual competente | Supervisión Técnica e Interventoría Contractual (Universidad de Córdoba) | Aprobado para operación | 2026-03-09 | Aprobación formal del Plan F16 |

Criterio de cierre Este formato solo puede marcarse como cerrado cuando los campos aplicables están diligenciados, la evidencia existe y puede ser revisada, los hallazgos están resueltos o aceptados formalmente y la aprobación competente quedó registrada.