F18 - Plan de mantenimiento de software

Plan integral de mantenimiento de software de la Plataforma Zinco (Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de Córdoba), formulado conforme a los estándares internacionales ISO/IEC/IEEE 14764:2022, ISO/IEC 20000-1:2018 y las directrices institucionales de SIGEC para el contrato BPIN 2023000100045.

Uso de esta plantilla Definir qué se revisa, cuándo, quién y qué evidencia se genera. Debe diligenciarse con hechos reales, evidencia verificable y la versión exacta del sistema. Esta plantilla no crea obligaciones nuevas: debe ajustarse al contrato, anexos, actos de supervisión y documentos SIGEC vigentes.

| Control documental | Diligenciar |
| --- | --- |
| Proyecto / contrato / BPIN | Contrato de Desarrollo e Implementación - Plataforma Zinco (Ecosistema CTeI de Córdoba) / BPIN 2023000100045 / Universidad de Córdoba — Gateway IT S.A.S. |
| Sistema / servicio | Plataforma Zinco — Plan Integral de Mantenimiento de Software (Preventivo, Correctivo, Adaptativo y Evolutivo) |
| Código del documento | F18 |
| Versión del documento | 1.0.0-PROD (Línea Base de Mantenimiento Pos-Entrega) |
| Fecha | 2026-03-09 |
| Proveedor / elaboró | Gateway IT S.A.S. — Equipo de Ingeniería de Software, Mantenimiento y DevOps |
| Revisó | Equipo de Infraestructura y Operaciones TI — Universidad de Córdoba (UNICOR) |
| Aprobó | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) / Supervisión Contractual UNICOR |
| Clasificación de información | Uso Interno / Institucional — Gestión del Ciclo de Vida del Software |

# Tabla de contenido

| Sección | Página |
| --- | --- |
| 1. Alcance | 2 |
| 2. Preventivo | 3 |
| 3. Correctivo | 4 |
| 4. Adaptativo | 5 |
| 5. Evolutivo | 6 |
| 6. Parches y dependencias | 7 |
| 7. Métricas | 8 |
| 8. Calendario | 9 |
| Anexo A. Registro de evidencias | 10 |
| Anexo B. Hallazgos, acciones y cierre | 11 |
| Anexo C. Aprobaciones | 12 |

# Instrucciones de diligenciamiento

- No completar con frases genéricas como “funciona correctamente”. Describir qué se verificó y adjuntar la evidencia.

- Identificar siempre ambiente, URL/host, fecha y hora, versión/tag/commit/build y responsable.

- Cuando una evidencia sea archivo, log, exportación o captura, asignar un ID y registrar su ubicación. Añadir hash SHA-256 cuando sea útil para demostrar integridad.

- No escribir contraseñas, tokens, llaves privadas o secretos. En su lugar, registrar que se transfirieron por canal seguro y señalar el custodio.

- Un campo “No aplica” debe incluir justificación y, cuando corresponda, aprobación del responsable competente.

- Las firmas o aprobaciones deben corresponder a roles competentes; una firma no sustituye una prueba técnica ausente.

| Referencias de diseño de la plantilla | Aplicación |
| --- | --- |
| ISO/IEC/IEEE 14764:2022 | Referencia de control/documentación; verificar aplicabilidad contractual e institucional. |
| NIST SP 800-40 Rev.4 | Referencia de control/documentación; verificar aplicabilidad contractual e institucional. |
| ISO/IEC 20000-1:2018 | Referencia de control/documentación; verificar aplicabilidad contractual e institucional. |

# 1. Alcance

| Campo que debe documentarse | Información diligenciada | Evidencia / ID / referencia |
| --- | --- | --- |
| Componentes | Plataforma web modular compuesta por Drupal Core 11.3.3, 16 módulos custom (zinco_core, zinco_dashboards, zinco_etl, zinco_front, zinco_grupos, zinco_migracion, zinco_proyectos, zinco_redes, zinco_reportes, zinco_retos, zinco_seguridad, zinco_servicios, zinco_theme, zinco_usuarios, zinco_workflow, gruplac_scraper), servidor Apache 2.4, procesador PHP 8.4-FPM, motor de base de datos MariaDB 10.11 (zinco_db), almacenamiento no estructurado Azure Blob Storage (zinco-files), 113 librerías Composer y scripts operativos del runbook F15. | EVD-F18-01 / F04_Arquitectura as-built |
| Ambientes | Gestión de mantenimiento sobre tres entornos controlados: (1) Entorno de desarrollo local contenerizado Lando v3 (zincowsl-app.lndo.site); (2) Entorno de homologación y Staging institucional (zinco-staging.unicordoba.edu.co); (3) Entorno de Producción institucional de la Universidad de Córdoba (zinco.unicordoba.edu.co). | EVD-F18-02 / F06_Repositorio y build reproducible |
| Responsables | Matriz de responsabilidades de mantenimiento: Gateway IT S.A.S. (Líder DevOps y desarrolladores backend/frontend para mantenimiento de código, parches y scrapers), Infraestructura UNICOR (Administrador de Servidores para SO, red y hosting), DBA UNICOR (motor MariaDB) y Dirección TIC / Supervisión Contractual (aprobación de cambios y comités técnicos). | EVD-F18-02 / EVD-F18-04 / formato_solicitud_cambio_rfc.md |

# 2. Preventivo

| Campo que debe documentarse | Información diligenciada | Evidencia / ID / referencia |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Rutinas proactivas programadas: (1) Depuración de tablas temporales de caché y sesiones inactivas en Drupal; (2) Optimización de tablas, desfragmentación y regeneración de índices en MariaDB (zinco_db); (3) Rotación y compresión de bitácoras web y de aplicación con logrotate; (4) Monitoreo de inodos y espacio libre en disco /var; (5) Renovación simulada y preventiva de certificados TLS Let's Encrypt con certbot; (6) Ejecución periódica del script automatizado zinco-preventive-maintenance.sh. | EVD-F18-01 / zinco-preventive-maintenance.sh |
| Frecuencia | Calendario de ejecución preventivo: Tareas semanales (depuración de cachés, crons y rotación de logs), tareas mensuales (optimización de MariaDB, purga de watchdog y chequeo de inodos), tareas trimestrales (auditoría de rendimiento y composer audit) y semestrales (simulacro de restauración de backups en Staging). | EVD-F18-01 / cronograma_mantenimiento_preventivo.md |
| Umbral | Criterios de activación inmediata: Utilización de disco en /var superior al 75%, ocupación de inodos superior al 70%, fragmentación de tablas en MariaDB mayor al 15%, o acumulación de más de 10,000 registros en la tabla watchdog de Drupal. | EVD-F18-01 / cronograma_mantenimiento_preventivo.md |
| Evidencia | Registros generados en /var/log/zinco/preventive_maintenance.log, reportes de optimización de mysqlcheck, métricas de dashboards de monitoreo Prometheus/Node Exporter e informes mensuales de mantenimiento preventivo. | EVD-F18-01 / cronograma_mantenimiento_preventivo.md |

# 3. Correctivo

| Campo que debe documentarse | Información diligenciada | Evidencia / ID / referencia |
| --- | --- | --- |
| Entrada | Radicación formal de incidentes y defectos a través de la plataforma Jira Service Management (https://soporte.gatewayit.co/zinco) o buzón centralizado soporte.zinco@gatewayit.co, generando un ticket unívoco con registro de trazas de error, capturas y pasos de reproducción. | EVD-F18-02 / procedimiento_parcheo_correctivo.md |
| Priorización | Clasificación estandarizada según matriz de severidades del SLA (F16): Severidad 1 (Crítica - solución <= 4 horas), Severidad 2 (Alta - solución <= 24 horas), Severidad 3 (Media - solución <= 72 horas) y Severidad 4 (Baja - solución <= 5 días hábiles). | EVD-F18-02 / F16_Plan de garantia, soporte y SLA |
| Flujo | Ciclo de vida del parche: Triaje y confirmación -> Aislamiento y reproducción en entorno Lando local -> Creación de rama Git hotfix/<ticket> -> Desarrollo de la corrección y revisión de código por pares -> Compilación y commit trazable en GitHub. | EVD-F18-02 / flujo_atencion_defectos_diagrama.txt |
| Pruebas | Protocolo obligatorio de pruebas de homologación y no regresión: Despliegue previo en el entorno de Staging institucional (zinco-staging.unicordoba.edu.co), ejecución de batería de pruebas de regresión (115 casos) y validación técnica por la supervisión de UNICOR. | EVD-F18-02 / F12_Registro de ejecucion de pruebas |
| Cierre | Aprobación técnica formal de UNICOR, merge de la rama hotfix a main, etiquetado con tag semántico de versión (ej. v1.0.1-patch), despliegue asistido en producción mediante zinco-deploy.sh y cierre definitivo del ticket en Jira con entrega de RCA si aplicó Sev 1. | EVD-F18-02 / procedimiento_parcheo_correctivo.md |

# 4. Adaptativo

| Campo que debe documentarse | Información diligenciada | Evidencia / ID / referencia |
| --- | --- | --- |
| Disparador | Eventos exógenos del entorno tecnológico: (1) Actualizaciones menores o parches de seguridad de PHP 8.4, MariaDB 10.11 o Ubuntu 24.04 LTS; (2) Cambios estructurales o modificaciones de formato HTML en los portales públicos de Minciencias ScienTI / GrupLAC; (3) Actualizaciones en librerías de Azure Blob Storage o directivas de certificados TLS/SSL. | EVD-F18-03 / protocolo_mantenimiento_adaptativo.md |
| Compatibilidad | Garantía de compatibilidad continua: Drupal Core 11.3.x certificado para operar con PHP 8.4.x y MariaDB 10.11.x; pruebas de compatibilidad previas en entorno contenerizado para validar que las actualizaciones de paquetes no rompan las dependencias fijadas en composer.lock. | EVD-F18-03 / matriz_compatibilidad_entorno.txt |
| Plan de cambio | Procedimiento estructurado de cambio adaptativo: Análisis de impacto -> Ajuste y refactorización de selectores CSS en gruplac_scraper o funciones de SDK en entorno de desarrollo -> Validación exhaustiva durante 48 horas en Staging -> Despliegue en producción en ventana nocturna con plan de rollback inmediato. | EVD-F18-03 / protocolo_mantenimiento_adaptativo.md |

# 5. Evolutivo

| Campo que debe documentarse | Información diligenciada | Evidencia / ID / referencia |
| --- | --- | --- |
| Solicitud | Gestión formal de nuevos requerimientos y mejoras funcionales: Radicación obligatoria del formato Solicitud de Cambio (Request for Change - RFC) ante la Dirección TIC y Supervisión Contractual de UNICOR, detallando la justificación de negocio, alcance y usuarios impactados. | EVD-F18-04 / formato_solicitud_cambio_rfc.md |
| Aprobación | Comité de Control de Cambios (CAB): Evaluación técnica conjunta entre Gateway IT S.A.S. y UNICOR para estimar esfuerzo en horas de ingeniería, impacto en la arquitectura de datos, riesgos de regresión y cronograma de entrega. | EVD-F18-04 / politica_gestion_cambios_evolutivos.md |
| Separación de garantía | Delimitación contractual formal: El mantenimiento evolutivo (desarrollo de nuevos módulos, reportes no pactados originalmente o nuevas integraciones) no está cubierto por la garantía técnica de estabilidad y debe ser contratado mediante bolsa de horas de desarrollo o adición contractual independiente. | EVD-F18-04 / politica_gestion_cambios_evolutivos.md |

# 6. Parches y dependencias

| Campo que debe documentarse | Información diligenciada | Evidencia / ID / referencia |
| --- | --- | --- |
| Fuente advisory | Canales oficiales y repositorios de avisos de seguridad: (1) Boletines oficiales de Drupal Security Team (SA-CORE y SA-CONTRIB); (2) Base de datos de vulnerabilidades Packagist y GitHub Advisory Database; (3) Boletines de seguridad del sistema operativo Ubuntu Security Notices (USN). | EVD-F18-05 / politica_parcheo_seguridad_advisories.md |
| Frecuencia | Monitoreo continuo y auditoría automatizada: Ejecución semanal programada de composer audit sobre el archivo composer.lock en entorno de integración continua y revisión técnica quincenal de boletines de seguridad publicados. | EVD-F18-05 / reporte_auditoria_composer_audit.txt |
| SLA de remediación | Tiempos máximos de aplicación de parches en producción: - Vulnerabilidad Crítica / Zero-Day (CVSS >= 9.0 o SA-CORE Crítico): <= 72 horas. - Vulnerabilidad Alta (CVSS 7.0 - 8.9): <= 7 días hábiles. - Vulnerabilidad Media / Baja (CVSS < 7.0): <= 15 días hábiles o en la siguiente ventana de mantenimiento programado. | EVD-F18-05 / politica_parcheo_seguridad_advisories.md |

# 7. Métricas

| Campo que debe documentarse | Información diligenciada | Evidencia / ID / referencia |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidad | Uptime mensual de la plataforma web Zinco: Meta establecida en >= 99.5% de disponibilidad efectiva (tiempo fuera no programado mensual inferior a 3.6 horas). | EVD-F18-06 / tablero_control_metricas_mantenimiento.md |
| Incidentes | Cumplimiento del nivel de servicio en resolución de incidentes correctivos: Meta de resolución dentro del SLA pactado >= 95.0% del volumen total de tickets mensuales. | EVD-F18-06 / tablero_control_metricas_mantenimiento.md |
| MTTR | Tiempo Medio de Reparación (Mean Time to Repair): Meta MTTR global inferior a 8 horas ponderadas para la totalidad de incidentes de severidades 1 a 4. | EVD-F18-06 / tablero_control_metricas_mantenimiento.md |
| Parches | Efectividad y oportunidad en la aplicación de parches de seguridad: Meta del 100.0% de avisos de seguridad críticos remediados dentro del plazo de 72 horas. | EVD-F18-05 / EVD-F18-06 / tablero_control_metricas_mantenimiento.md |
| Backups | Confiabilidad en la política de copias de seguridad: Meta del 100.0% de respaldos automatizados diarios completados exitosamente y prueba semestral de restauración ejecutada con éxito en menos de 45 minutos. | EVD-F18-06 / F15_Manual técnico - runbook |

# 8. Calendario

| Campo que debe documentarse | Información diligenciada | Evidencia / ID / referencia |
| --- | --- | --- |
| Mes/periodo | Calendario operativo anualizado dividido en cuatro trimestres operativos: Trimestre 1 (Meses 1-3: Mar-May 2026), Trimestre 2 (Meses 4-6: Jun-Ago 2026), Trimestre 3 (Meses 7-9: Sep-Nov 2026) y Trimestre 4 (Meses 10-12: Dic 2026-Mar 2027). | EVD-F18-06 / calendario_anual_mantenimiento_2026_2027.txt |
| Actividad | Actividades principales programadas: - T1: Despliegue de línea base, estabilización de crons, monitoreo preventivo diario y primera auditoría composer audit. - T2: Mantenimiento preventivo semestral, optimización de base de datos MariaDB, simulacro de restauración de respaldo en Staging y afinamiento de PHP-FPM. - T3: Revisión de compatibilidad de dependencias de Drupal, mantenimiento adaptativo de scrapers Minciencias y prueba de renovación de certificados TLS. - T4: Mantenimiento preventivo anual, segundo simulacro DRP, depuración masiva de bitácoras y consolidación final de métricas de mantenimiento. | EVD-F18-06 / calendario_anual_mantenimiento_2026_2027.txt |
| Responsable | Asignación conjunta: Gateway IT S.A.S. (Líder DevOps y Desarrollador Senior) y Universidad de Córdoba (Líder de Infraestructura y Administrador de Base de Datos). | EVD-F18-06 / calendario_anual_mantenimiento_2026_2027.txt |
| Estado | Estado de ejecución: Programado / En ejecución conforme al cronograma de entrega técnica y garantía institucional. | EVD-F18-06 / calendario_anual_mantenimiento_2026_2027.txt |

# Anexo A. Registro de evidencias

| ID evidencia | Tipo | Fecha/hora | Ambiente/versión | Archivo/ubicación | Hash/identificador | Custodio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EVD-F18-01 | Cronograma y Script de Mantenimiento Preventivo | 2026-03-09 08:30:00 | Producción / Versión 1.0.0-PROD | evidencias_F18/EVD-F18-01_plan_mantenimiento_preventivo/cronograma_mantenimiento_preventivo.md | 7a1b697a89e99e932b8c4359a3d82ab3f62d466c1b168431b6dad16a3d6010d7 | Gateway IT / Operaciones UNICOR |
| EVD-F18-02 | Procedimiento y Diagrama de Mantenimiento Correctivo | 2026-03-09 08:45:00 | Producción / Flujo GitFlow & Jira | evidencias_F18/EVD-F18-02_procedimiento_mantenimiento_correctivo/procedimiento_parcheo_correctivo.md | 074bd49cc1911345cebfaf0964cbce90bed0342aee51e4ebda50c3d3bbb7a275 | Equipo de Desarrollo Gateway IT |
| EVD-F18-03 | Protocolo y Matriz de Mantenimiento Adaptativo | 2026-03-09 09:00:00 | Producción / PHP 8.4, MariaDB & ScienTI | evidencias_F18/EVD-F18-03_adaptativo_actualizaciones_entorno/protocolo_mantenimiento_adaptativo.md | 7222afba4116c7695867b05e7542012fb73ddbc2d6d9c754d91365adcb9f78f4 | DevOps Gateway IT / Infraestructura UNICOR |
| EVD-F18-04 | Política de Cambios Evolutivos y Formato RFC | 2026-03-09 09:15:00 | Producción / Procedimiento CAB | evidencias_F18/EVD-F18-04_politica_mantenimiento_evolutivo/politica_gestion_cambios_evolutivos.md | 777fdd206923186e9d38b422aa89401f197644a5001f11b1dae8890fbb6f7a32 | Dirección TIC UNICOR / Gateway IT |
| EVD-F18-05 | Política de Parcheo y Reporte Composer Audit | 2026-03-09 09:30:00 | Producción / 113 Paquetes Auditados | evidencias_F18/EVD-F18-05_gestion_vulnerabilidades_parches/politica_parcheo_seguridad_advisories.md | 498a8d404a4fc244beea6d7e25bbc32d8c68851c063c69a535e7910b1d77fe26 | Seguridad de la Información UNICOR |
| EVD-F18-06 | Tablero de Control de Métricas y Calendario Anual | 2026-03-09 09:45:00 | Producción / KPI Anuales 2026-2027 | evidencias_F18/EVD-F18-06_metricas_calendario_mantenimiento/tablero_control_metricas_mantenimiento.md | f5c88a89eae7bae2f40ab1c8692c2d24d2eacfb18a72d6afacfad981f6843a24 | Coordinación de Calidad Gateway IT |

# Anexo B. Hallazgos, acciones y cierre

| ID | Hallazgo/pendiente | Severidad | Acción | Responsable | Fecha objetivo | Evidencia cierre | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HAL-F18-01 | Crecimiento no monitoreado de tablas temporales de caché y sesiones en MariaDB | Media | Se programó ejecución periódica de zinco-preventive-maintenance.sh para depurar cachés y sesiones expiradas semanalmente | DevOps Gateway IT | 2026-03-03 | zinco-preventive-maintenance.sh | Cerrado |
| HAL-F18-02 | Necesidad de canal formal y plantilla para requerimientos que excedan la garantía técnica | Media | Se implementó el procedimiento formal de Solicitud de Cambio (RFC) para delimitar el mantenimiento evolutivo | Dirección TIC UNICOR | 2026-03-05 | formato_solicitud_cambio_rfc.md | Cerrado |
| HAL-F18-03 | Dependencia de monitoreo manual de boletines de seguridad de Drupal y PHP | Media | Se integró el comando composer audit automatizado en el pipeline de despliegue para alertar vulnerabilidades | Seguridad TI UNICOR | 2026-03-06 | reporte_auditoria_composer_audit.txt | Cerrado |
| HAL-F18-04 | Riesgo de desalineación en selectores HTML del portal Minciencias ScienTI | Alta | Se estableció protocolo de mantenimiento adaptativo con revisión quincenal del DOM y fallback a datos locales | DevOps Gateway IT | 2026-03-07 | protocolo_mantenimiento_adaptativo.md | Cerrado |
| HAL-F18-05 | Falta de un tablero unificado de seguimiento para indicadores de mantenimiento (MTTR/Uptime) | Baja | Se estructuró el tablero mensual de control de métricas de mantenimiento para revisión en comité bimensual | Coordinación de Calidad | 2026-03-08 | tablero_control_metricas_mantenimiento.md | Cerrado |

# Anexo C. Aprobaciones

| Rol | Nombre | Decisión | Fecha | Firma/aprobación o referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboró/proveedor | Ing. Líder de Ingeniería de Software y Mantenimiento (Gateway IT S.A.S.) | Aprobado / Operativo | 2026-03-09 | Firma digital certificada / Acta contractual |
| Revisión técnica UNICOR | Ing. Líder de Infraestructura y Operaciones TI (Universidad de Córdoba) | Conforme técnico | 2026-03-09 | Acta de verificación técnica de mantenimiento |
| Validación funcional | Administrador del Sistema / Coordinador Funcional CTeI (Universidad de Córdoba) | Conforme operativo | 2026-03-09 | Aprobación en comité de operaciones CTeI |
| Supervisión/rol contractual competente | Supervisión Técnica e Interventoría Contractual (Universidad de Córdoba) | Aprobado para operación | 2026-03-09 | Aprobación formal del Plan F18 |

Criterio de cierre Este formato solo puede marcarse como cerrado cuando los campos aplicables están diligenciados, la evidencia existe y puede ser revisada, los hallazgos están resueltos o aceptados formalmente y la aprobación competente quedó registrada.