F24 - Gestión de parches, vulnerabilidades y verificación de seguridad

Plan y registro de gestión de parches, vulnerabilidades y verificación de seguridad de la Plataforma Zinco (Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de Córdoba), conforme a las directrices de NIST SP 800-40 Rev. 4, ISO/IEC 27001:2022, OWASP ASVS v4.0 y el contrato BPIN 2023000100045.

Uso de esta plantilla Controlar vulnerabilidades desde detección hasta corrección comprobada. Debe diligenciarse con hechos reales, evidencia verificable y la versión exacta del sistema. Esta plantilla no crea obligaciones nuevas: debe ajustarse al contrato, anexos, actos de supervisión y documentos SIGEC vigentes.

| Control documental | Diligenciar |
| --- | --- |
| Proyecto / contrato / BPIN | Contrato de Desarrollo e Implementación - Plataforma Zinco (Ecosistema CTeI de Córdoba) / BPIN 2023000100045 / Universidad de Córdoba — Gateway IT S.A.S. |
| Sistema / servicio | Plataforma Zinco — Gestión de Parches, Vulnerabilidades y Verificación de Seguridad |
| Código del documento | F24 |
| Versión del documento | 1.0.0-PROD (Línea Base de Seguridad Verificada) |
| Fecha | 2026-03-09 |
| Proveedor / elaboró | Gateway IT S.A.S. — Especialista en Seguridad de la Información y DevOps |
| Revisó | Equipo de Infraestructura y Seguridad TI — Universidad de Córdoba (UNICOR) |
| Aprobó | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) / Supervisión Contractual UNICOR |
| Clasificación de información | Uso Interno / Confidencial Técnica — Seguridad de la Información |

# Tabla de contenido

| Sección | Página |
| --- | --- |
| 1. Alcance | 2 |
| 2. Fuente de hallazgos | 3 |
| 3. Registro | 4 |
| 4. Priorización | 5 |
| 5. Remediación | 6 |
| 6. Pruebas | 7 |
| 7. Excepciones | 8 |
| 8. Cierre | 9 |
| Anexo A. Registro de evidencias | 10 |
| Anexo B. Hallazgos, acciones y cierre | 11 |
| Anexo C. Aprobaciones | 12 |

# Instrucciones de diligenciamiento

- No completar con frases genéricas como “funciona correctamente”. Describir qué se verificó y adjuntar la evidencia.

- Identificar siempre ambiente, URL/host, fecha y hora, versión/tag/commit/build y responsable.

- Cuando una evidencia sea archivo, log, exportación o captura, asignar un ID y registrar su ubicación. Añadir hash SHA-256 cuando sea útil para demostrar integridad.

- No escribir contraseñas, tokens, llaves privadas o secretos. En su lugar, registrar que se transfirieron por canal seguro y señalar el custodio.

- Un campo “No aplica” debe incluir justificación y, cuando corresponda, aprobación del responsable competente.

- Las firmas o aprobaciones deben corresponder a roles competentes; una firma no sustituye una prueba técnica ausente.

| Referencias de diseño de la plantilla | Aplicación |
| --- | --- |
| NIST SP 800-40 Rev.4 | Referencia de control/documentación; verificar aplicabilidad contractual e institucional. |
| OWASP ASVS 5.0.0 | Referencia de control/documentación; verificar aplicabilidad contractual e institucional. |
| ISO/IEC 27001:2022 | Referencia de control/documentación; verificar aplicabilidad contractual e institucional. |

# 1. Alcance

| Campo que debe documentarse | Información diligenciada | Evidencia / ID / referencia |
| --- | --- | --- |
| Aplicación | Código fuente propio de la Plataforma Zinco desarrollado sobre Drupal Core 11.3.3 y 16 módulos custom (zinco_core, zinco_dashboards, zinco_etl, zinco_front, zinco_grupos, zinco_migracion, zinco_proyectos, zinco_redes, zinco_reportes, zinco_retos, zinco_seguridad, zinco_servicios, zinco_theme, zinco_usuarios, zinco_workflow, gruplac_scraper), abarcando formularios, controladores y servicios REST. | EVD-F24-01 / F04_Arquitectura as-built |
| Dependencias | 113 librerías y componentes de terceros gestionados estrictamente mediante Composer v2 en composer.lock, incluyendo Dompdf 3.1.4, Guzzle HTTP 7.10.0, componentes Symfony, motor Twig y librerías auxiliares. | EVD-F24-02 / reporte_composer_audit_linea_base.txt |
| Infraestructura | Pila de infraestructura y servicios de alojamiento: Servidor Linux Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat), Servidor Web Apache 2.4.58 con mod_ssl y mod_rewrite, procesador PHP 8.4.3 FastCGI (FPM), motor de base de datos MariaDB 10.11.6 LTS y almacenamiento en Microsoft Azure Blob Storage (contenedor zinco-files). | EVD-F24-03 / reporte_endurecimiento_cabeceras_tls.txt |
| Ambiente | Entornos evaluados y certificados: Ambiente de homologación y Staging institucional (zinco-staging.unicordoba.edu.co) y Servidor de Producción institucional (zinco.unicordoba.edu.co). | EVD-F24-06 / certificacion_reescaneo_seguridad_cierre.txt |

# 2. Fuente de hallazgos

| Campo que debe documentarse | Información diligenciada | Evidencia / ID / referencia |
| --- | --- | --- |
| Scanner | Herramientas automatizadas de inspección: Composer Security Audit (composer audit) para detección de CVEs en dependencias PHP, y analizadores de seguridad web OWASP ZAP y Nessus para escaneo dinámico (DAST) de cabeceras, cookies y parámetros HTTP. | EVD-F24-02 / reporte_composer_audit_linea_base.txt |
| Advisory | Fuentes oficiales de inteligencia sobre amenazas: Boletines de seguridad de Drupal Security Team (SA-CORE y SA-CONTRIB en drupal.org/security), Packagist Security Advisories y GitHub Advisory Database para ecosistema PHP. | EVD-F24-01 / politica_gestion_parches_vulnerabilidades.md |
| ASVS | OWASP Application Security Verification Standard (ASVS v4.0 Nivel 2) empleado como estándar rector para la verificación de controles de arquitectura, autenticación robusta, control de accesos, criptografía, manejo de errores y validación de entradas. | EVD-F24-01 / OWASP ASVS v4.0 Nivel 2 |
| Pentest | Pruebas de penetración éticas (Ethical Hacking / Penetration Testing) ejecutadas sobre el entorno de Staging, cubriendo vectores del OWASP Top 10 (Inyecciones SQL, XSS almacenado y reflejado, Cross-Site Request Forgery, control de acceso roto IDOR y desconfiguración de seguridad). | EVD-F24-04 / matriz_cvss_registro_vulnerabilidades.md |
| CVE | Repositorios oficiales de vulnerabilidades conocidas: Consulta continua en MITRE CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) y en la National Vulnerability Database (NVD) del NIST para verificar y calibrar puntuaciones CVSS v3.1 de las dependencias auditadas. | EVD-F24-04 / NIST NVD Database |

# 3. Registro

| Campo que debe documentarse | Información diligenciada | Evidencia / ID / referencia |
| --- | --- | --- |
| ID | Identificadores de hallazgos evaluados y gestionados: VULN-ZINCO-01, VULN-ZINCO-02 y VULN-ZINCO-03. | EVD-F24-04 / matriz_cvss_registro_vulnerabilidades.md |
| Activo | Activos tecnológicos vinculados: Servidor Web Apache 2.4, Motor FastCGI PHP 8.4-FPM, configuración de VirtualHost SSL/TLS y archivo de configuración Drupal (web/sites/default/settings.php). | EVD-F24-04 / matriz_cvss_registro_vulnerabilidades.md |
| Vulnerabilidad | Descripción técnica de los hallazgos: - VULN-ZINCO-01: Divulgación de versión de software en cabeceras HTTP Server y X-Powered-By. - VULN-ZINCO-02: Ausencia de cabecera de seguridad estricta HSTS (Strict-Transport-Security) en respuestas HTTP iniciales. - VULN-ZINCO-03: Permisos de escritura residuales en settings.php durante la fase inicial de desarrollo. | EVD-F24-04 / matriz_cvss_registro_vulnerabilidades.md |
| Severidad | Clasificación de severidad: VULN-ZINCO-01 (Media), VULN-ZINCO-02 (Media), VULN-ZINCO-03 (Baja). Cero (0) vulnerabilidades de severidad Alta o Crítica detectadas. | EVD-F24-04 / matriz_cvss_registro_vulnerabilidades.md |
| CVSS si aplica | Puntuaciones CVSS v3.1 Base Score asignadas: - VULN-ZINCO-01: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N (Score: 5.3 Media). - VULN-ZINCO-02: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N (Score: 4.3 Media). - VULN-ZINCO-03: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N (Score: 3.8 Baja). | EVD-F24-04 / matriz_cvss_registro_vulnerabilidades.md |
| Estado | Estado final verificado: 100% Remediado y Verificado (Cerrado) en la línea base v1.0.0-PROD. | EVD-F24-06 / certificacion_reescaneo_seguridad_cierre.txt |

# 4. Priorización

| Campo que debe documentarse | Información diligenciada | Evidencia / ID / referencia |
| --- | --- | --- |
| Exposición | Superficie de ataque analizada: Exposición pública restringida exclusivamente a puertos 80/TCP y 443/TCP a través de Apache con TLS 1.3/1.2; el puerto 3306 de MariaDB y los servicios internos operan confinados en la interfaz loopback 127.0.0.1 sin exposición externa directa. | EVD-F24-03 / reporte_endurecimiento_cabeceras_tls.txt |
| Explotabilidad | Facilidad de explotación: Vectores de complejidad baja pero sin exploit público activo que permita escalamiento de privilegios o ejecución de código. Mitigación inmediata aplicada como medida preventiva de endurecimiento (defense-in-depth). | EVD-F24-04 / matriz_cvss_registro_vulnerabilidades.md |
| Impacto | Impacto potencial evaluado: Riesgo de reconocimiento pasivo por divulgación de banners de servidor y posible ataque Man-in-the-Middle en redes no seguras mitigado completamente al forzar HSTS y ocultar versiones. | EVD-F24-04 / matriz_cvss_registro_vulnerabilidades.md |
| Fecha objetivo | SLAs de remediación obligatorios: Vulnerabilidades Críticas <= 72 horas; Altas <= 7 días hábiles; Medias <= 15 días hábiles; Bajas <= 30 días hábiles. Los tres hallazgos fueron remediados dentro del periodo de estabilización previo al cierre formal. | EVD-F24-01 / politica_gestion_parches_vulnerabilidades.md |

# 5. Remediación

| Campo que debe documentarse | Información diligenciada | Evidencia / ID / referencia |
| --- | --- | --- |
| Parche/cambio | Acciones de remediación y bastionado aplicadas: 1. Ocultamiento de versiones con directivas ServerTokens Prod y ServerSignature Off en security.conf de Apache, y expose_php = Off en php.ini. 2. Inyección de cabecera HSTS forzada con Header always set Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains; preload". 3. Restricción estricta de permisos de sistema de archivos chmod 440 en web/sites/default/settings.php y exclusión de archivos sensibles en .gitignore. | EVD-F24-03 / reporte_endurecimiento_cabeceras_tls.txt |
| Versión | Incorporado y estabilizado en la versión de entrega oficial Tag v1.0.0-PROD (Commit inmutable en repositorio GitHub). | EVD-F24-02 / F06_Repositorio y build reproducible |
| Responsable | Especialista en Seguridad y DevOps (Gateway IT S.A.S.) con revisión técnica del Líder de Infraestructura y Seguridad TI de la Universidad de Córdoba. | EVD-F24-06 / certificacion_reescaneo_seguridad_cierre.txt |

# 6. Pruebas

| Campo que debe documentarse | Información diligenciada | Evidencia / ID / referencia |
| --- | --- | --- |
| Seguridad | Reescaneo de seguridad post-remediación: Ejecución de composer audit confirmando 0 vulnerabilidades conocidas en paquetes, y análisis dinámico de cabeceras HTTP mediante cURL confirmando ocultamiento de banners y calificación A+ en cabeceras de seguridad. | EVD-F24-02 / EVD-F24-03 / reporte_endurecimiento_cabeceras_tls.txt |
| Funcional | Validación funcional de flujos misionales: Verificación de login de usuarios, navegación de perfiles de investigación de la quíntuple hélice, postulación de retos de innovación abierta, generación de reportes PDF con Dompdf y consumo de Azure Blob Storage sin degradación. | EVD-F24-06 / F12_Registro de ejecucion de pruebas |
| Regresión | Pruebas de no regresión completas: Ejecución de la batería de 115 casos de prueba en el entorno de Staging, certificando que las restricciones de seguridad y cabeceras aplicadas no introdujeron anomalías funcionales ni efectos secundarios. | EVD-F24-06 / F12_Registro de ejecucion de pruebas |

# 7. Excepciones

| Campo que debe documentarse | Información diligenciada | Evidencia / ID / referencia |
| --- | --- | --- |
| Riesgo aceptado | No existen vulnerabilidades activas aceptadas en el software propio ni en librerías Composer. Se formaliza como excepción arquitectónica controlada la ingesta mediante Web Scraping sobre el portal público de Minciencias ScienTI / GrupLAC (módulo gruplac_scraper), originada por la inexistencia de una API REST oficial provista por Minciencias. | EVD-F24-05 / acta_excepcion_controlada_scraping_minciencias.txt |
| Compensación | Controles compensatorios implementados: (1) Saneamiento estricto de entradas y normalización UTF-8 antes de persistir en MariaDB; (2) Timeouts estrictos de 15 segundos en Guzzle HTTP con validación de certificados TLS; (3) Procesamiento asíncrono en colas cron nocturnas; (4) Política de fallback a datos locales cacheados ante caídas del portal externo. | EVD-F24-05 / acta_excepcion_controlada_scraping_minciencias.txt |
| Aprobación | Aprobación técnica y jurídica otorgada por el Comité Técnico de Supervisión e Interventoría de la Universidad de Córdoba en acta formal. | EVD-F24-05 / acta_excepcion_controlada_scraping_minciencias.txt |
| Vencimiento | Vigencia de la excepción: Doce (12) meses o hasta la fecha en que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias) libere un servicio web o API REST institucional para consulta directa. | EVD-F24-05 / acta_excepcion_controlada_scraping_minciencias.txt |

# 8. Cierre

| Campo que debe documentarse | Información diligenciada | Evidencia / ID / referencia |
| --- | --- | --- |
| Evidencia antes/después | Comparativa técnica demostrada: Eliminación de cabeceras informativas de versión de servidor, forzado estricto de HTTPS con HSTS preloaded, permisos restringidos 440 en settings.php y reporte de composer audit sin alertas. | EVD-F24-03 / EVD-F24-04 / matriz_cvss_registro_vulnerabilidades.md |
| Reescaneo | Sesión de reescaneo de seguridad de cierre ejecutada sobre el tag v1.0.0-PROD: Certificación de cero (0) vulnerabilidades abiertas y 100% de cumplimiento de controles de seguridad en la línea base de producción. | EVD-F24-06 / certificacion_reescaneo_seguridad_cierre.txt |
| Aprobador | Concepto favorable y cierre técnico formal emitido conjuntamente por el Líder de Seguridad TI de la Universidad de Córdoba y la Supervisión Contractual CTeI. | EVD-F24-06 / certificacion_reescaneo_seguridad_cierre.txt |

# Anexo A. Registro de evidencias

| ID evidencia | Tipo | Fecha/hora | Ambiente/versión | Archivo/ubicación | Hash/identificador | Custodio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EVD-F24-01 | Política de Gestión de Parches y Vulnerabilidades | 2026-03-09 08:30:00 | Producción / Versión 1.0.0-PROD | evidencias_F24/EVD-F24-01_politica_gestion_parches/politica_gestion_parches_vulnerabilidades.md | eef6e16e3db74720e6d4a2056b90a606653551e60da2238c04322c9cb589c63a | Gateway IT / Seguridad UNICOR |
| EVD-F24-02 | Reporte Oficial Composer Security Audit | 2026-03-09 09:30:00 | Producción / 113 Paquetes Composer | evidencias_F24/EVD-F24-02_auditoria_composer_audit/reporte_composer_audit_linea_base.txt | 3b158bf40032ba570a709ae3c84079e96dd2708594c1c61f314cd415d164c6d0 | DevOps Gateway IT |
| EVD-F24-03 | Reporte de Endurecimiento de Cabeceras HTTP y TLS | 2026-03-09 10:00:00 | Producción / HSTS, ServerTokens & CSP | evidencias_F24/EVD-F24-03_endurecimiento_cabeceras_http/reporte_endurecimiento_cabeceras_tls.txt | eee482aa3e135e4f20cb4a78a0efd7dcc0eb7e3909db6a6ede7224cc0dd2c7d4 | Infraestructura UNICOR / Gateway IT |
| EVD-F24-04 | Matriz CVSS v3.1 y Registro de Vulnerabilidades | 2026-03-09 10:15:00 | Producción / VULN-ZINCO-01 a 03 | evidencias_F24/EVD-F24-04_matriz_cvss_registro_hallazgos/matriz_cvss_registro_vulnerabilidades.md | 8c0e4662360a25c42b08a17b6c7ee0ed15e5266ae40ed14c7b38511cd8377167 | Especialista Seguridad Gateway IT |
| EVD-F24-05 | Acta de Excepción y Control Compensatorio ScienTI | 2026-03-09 10:30:00 | Producción / Módulo gruplac_scraper | evidencias_F24/EVD-F24-05_acta_excepcion_riesgo_controlado/acta_excepcion_controlada_scraping_minciencias.txt | bd972acbb8df95450096192e0deeb13d35191b3bffc1636f808f97bb8a4524de | Supervisión TIC UNICOR / Gateway IT |
| EVD-F24-06 | Certificación de Reescaneo y Cierre de Seguridad | 2026-03-09 11:00:00 | Producción / Tag v1.0.0-PROD | evidencias_F24/EVD-F24-06_reescaneo_certificacion_seguridad/certificacion_reescaneo_seguridad_cierre.txt | 3a98060905eabfaad529be6f099e3b8f2cbc27c5d7f2ba79ef331fbe80308e38 | Coordinación Seguridad TI UNICOR |

# Anexo B. Hallazgos, acciones y cierre

| ID | Hallazgo/pendiente | Severidad | Acción | Responsable | Fecha objetivo | Evidencia cierre | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HAL-F24-01 | Divulgación de versiones de software en cabeceras HTTP Server y PHP | Media | Se ocultaron las firmas configurando ServerTokens Prod, ServerSignature Off y expose_php = Off | DevOps Gateway IT | 2026-03-03 | reporte_endurecimiento_cabeceras_tls.txt | Cerrado |
| HAL-F24-02 | Falta de forzado de protocolo estricto HSTS en respuestas HTTP iniciales | Media | Se configuró cabecera Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload en VirtualHost Apache | Infraestructura UNICOR | 2026-03-05 | reporte_endurecimiento_cabeceras_tls.txt | Cerrado |
| HAL-F24-03 | Necesidad de automatizar auditorías periódicas de seguridad en dependencias Composer | Media | Se configuró tarea semanal en pipeline para ejecutar composer audit y alertar de inmediato al equipo | DevOps Gateway IT | 2026-03-06 | reporte_composer_audit_linea_base.txt | Cerrado |
| HAL-F24-04 | Ausencia de controles compensatorios formalizados para la ingesta por scraping de ScienTI | Alta | Se implementó saneamiento estricto de entradas, timeouts preventivos, colas asíncronas y acta formal | Seguridad TI UNICOR | 2026-03-07 | acta_excepcion_controlada_scraping_minciencias.txt | Cerrado |
| HAL-F24-05 | Permisos permisivos residuales en archivos locales de configuración Drupal | Baja | Se ajustaron permisos estrictos chmod 440 en settings.php con propietario exclusivo www-data:www-data | SysAdmin UNICOR | 2026-03-08 | matriz_cvss_registro_vulnerabilidades.md | Cerrado |

# Anexo C. Aprobaciones

| Rol | Nombre | Decisión | Fecha | Firma/aprobación o referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboró/proveedor | Ing. Especialista en Seguridad de la Información y DevOps (Gateway IT S.A.S.) | Aprobado / Operativo | 2026-03-09 | Firma digital certificada / Acta contractual |
| Revisión técnica UNICOR | Ing. Líder de Infraestructura y Seguridad TI (Universidad de Córdoba) | Conforme técnico | 2026-03-09 | Acta de verificación técnica de seguridad |
| Validación funcional | Administrador del Sistema / Coordinador Funcional CTeI (Universidad de Córdoba) | Conforme operativo | 2026-03-09 | Aprobación en comité de operaciones CTeI |
| Supervisión/rol contractual competente | Supervisión Técnica e Interventoría Contractual (Universidad de Córdoba) | Aprobado para operación | 2026-03-09 | Aprobación formal del Plan F24 |

Criterio de cierre Este formato solo puede marcarse como cerrado cuando los campos aplicables están diligenciados, la evidencia existe y puede ser revisada, los hallazgos están resueltos o aceptados formalmente y la aprobación competente quedó registrada.